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使 用 说 明

一、为加强辽宁省公路工程标准试验检测招标管理，规范招标文件编制工作，全面实施电子招标投标，结合我省公路工程试验检测招标特点和管理需要，辽宁省交通运输厅组织华杰工程咨询有限公司和国内专家，结合最新招标投标政策和全流程电子招标投标需求，编制了《辽宁省公路工程标准试验检测电子招标文件》（2025年版）（以下简称《标准试验检测招标文件》）。
二、《标准试验检测招标文件》参照《公路工程标准施工监理招标文件范本》（2018年版），以《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《招标投标领域公平竞争审查规则》（国家发展和改革委员会等八部委2024年令第16号）、《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）等法律法规、部门规章、规范性文件为依据，结合本省公路工程试验检测招标特点和管理需要编制而成。
三、本省行政区域内公路工程（包括高速公路、普通国省干线公路、农村公路）建设（包括新建、改建、扩建）养护（包括预防养护、修复养护、专项养护工程）项目的建设单位对试验检测服务项目采用公开招标方式选择试验检测单位的，应当实行全流程电子化交易。《标准试验检测招标文件》适用于上述公路建设养护工程试验检测全流程电子招标项目，其他项目试验检测招标可参照执行。招标人在编制招标文件的过程中应按照国家有关规定、项目具体情况和交易平台操作特点，载明试验检测招标的具体要求。
四、《标准试验检测招标文件》在《公路工程标准施工监理招标文件范本》（2018年版）基础上，对“投标人须知”和“评标办法”前附表及部分正文内容相应条款结合电子招标投标的流程、特点进行了调整，删除了部分不适用的内容（如资格预审、纸质版投标文件的递交及开评标程序等相关内容）。招标人根据《标准试验检测招标文件》编制项目招标文件时，不得修改“投标人须知”正文和“评标办法”正文，但可在前附表中对“投标人须知”和“评标办法”进行补充、细化，补充和细化的内容不得与“投标人须知”和“评标办法”正文内容相抵触。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。
五、《标准试验检测招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人选择使用；以空格标示的部分，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要进行填写，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
六、招标人编入招标文件的招标公告应当与发布的公告内容完全一致。招标公告应当按照《标准试验检测招标文件》第一章中的格式编写，内容简洁明了、突出重点。招标公告通过电子招标投标交易平台录入后交互至发布媒介核验发布。招标人应当按照招标公告规定的招标文件发布时间，将数据电文形式的招标文件加载至公共资源交易电子服务平台，供潜在投标人免费下载或查阅，并将招标文件关键内容上传至具有招标监督职责的交通运输主管部门政府网站或者其指定的其他网站上进行公开，公开内容包括项目概况、对投标人的资格条件要求、评标办法、招标人联系方式等。
七、《标准试验检测招标文件》第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，招标人也可以选择法律法规允许的其他评标办法，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。
八、《标准试验检测招标文件》与辽宁省公共资源交易网“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”配套使用，招标人在线选择相应招标类别《标准试验检测招标文件》编制招标文件。
九、“投标文件格式”中要求投标人盖单位章及法定代表人或其委托代理人签名处，除有特别规定外，均只要求投标人加盖CA数字证书中的单位章及法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名。
十、本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数，所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。
十一、各市交通运输主管部门应组织好《标准试验检测招标文件》的贯彻落实，督促各市场主体严格执行《标准试验检测招标文件》，规范我省公路建设招投标市场秩序。
十二、《标准试验检测招标文件》自2025年10月1日起施行，电子文本可在我厅门户网站（jtt.ln.gov.cn）“下载服务”下载。我厅会根据政策变化情况对《标准试验检测招标文件》进行动态调整，调整后将及时在我厅门户网站公开。
十三、各使用单位或个人对《标准试验检测招标文件》的修改意见和建议，请及时反馈省交通运输厅（地址：辽宁省沈阳市和平区十三纬路十九号，电话：024-31230880）。
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辽宁省
          （项目名称）          （标段名称）试验检测招标

（项目编号：              ）
 






招 标 文 件









招标人：               （盖单位电子印章）
招标代理机构：               （盖单位电子印章）
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[bookmark: _Toc503235713][bookmark: _Toc19230][bookmark: _Toc13730][bookmark: _Toc492300756]
第一章  招标公告[footnoteRef:0] [0:  招标人可根据项目具体特点和实际需要对本章内容进行补充、细化，但应遵守有关法律法规、部门规章和行政规范性文件的规定。] 


            （项目名称）     （标段名称）试验检测招标公告[footnoteRef:1] [1:  招标人应自招标文件开始发售之日起，将招标文件的关键内容上传至电子交易平台和具有招标监督职责的交通运输主管部门政府网站，公告内容应当载明项目概况、投标人资格条件要求、评标办法、潜在投标人访问电子交易系统的网络地址和方法、异议受理联系人和招标监督部门投诉举报电话等信息，接受社会监督。招标人可将招标文件的关键内容全部载明在招标公告正文中，或作为招标公告的附件进行公开，或作为独立文件在网站上进行公开。] 

               
[bookmark: _Toc503235714][bookmark: _Toc14272][bookmark: _Toc9326]1. 招标条件
本招标项目               （项目名称）已由                （项目审批、核准或备案机关名称）以             （批文名称及编号）批准建设，初步设计已由             （批准机关名称）以             （批文名称及编号）批准，项目业主为             ，建设资金来自                （资金来源），出资比例为           ，本项目试验检测的招标人为               。项目已具备招标条件，现对该项目的试验检测进行公开招标。 
[bookmark: _Toc3131][bookmark: _Toc503235715][bookmark: _Toc25990]2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况
说明本次招标项目详细的建设地点、规模、技术标准等信息。
2.2标段划分
说明本次招标项目的标段划分等信息。
2.3招标范围
说明本次招标项目的招标范围等信息。
2.4试验检测服务期限
说明本次招标项目的试验检测服务期限等信息。
[bookmark: _Toc503235716][bookmark: _Toc10968][bookmark: _Toc21750]3. 投标人资格要求[footnoteRef:2] [2:  招标人不得在招投标过程中设置各类不合理限制和壁垒，不得存在限制或变相限制符合准入条件的企业参与招投标采购活动。] 

3.1 本次招标要求投标人在人员等方面具有相应的试验检测能力，投标人须具备的资格条件如下：
3.1.1资质要求

3.1.2业绩要求

3.1.3信誉要求

3.1.4项目负责人要求

3.1.5其他要求
（1） 投标人（或其具备上述相应资质的下属非独立法人试验检测机构，如有）应进入交通运输部“公路水运工程质量检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn/）”，且投标人名称和资质与该系统中的相应企业名称和资质完全一致。
（2）                       。
3.2 本次招标       （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：                     。
3.3 每个投标人最多可对    （具体数量）个标段投标，每个投标人允许中   个标。
[bookmark: _Hlk493498874]3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.5 存在下列不良状况或不良信用记录的单位，不得以任何形式参加投标：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn）（或中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的主要人员在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc31049][bookmark: _Toc7403][bookmark: _Toc503235718]4. 招标文件的获取	
4.1 凡有意参加投标者，请在 辽宁省公共资源交易一张网电子化平台（以下简称“电子交易平台”，网址： https://www.lnsggzy.com/EpointSSO/login/oauth2login ）进行网员注册，并办理CA数字证书。
4.2 完成网员注册后，请于      年    月    日   时   分至      年    月    日   时   分，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，明确所投标段，匿名免费下载招标文件、图纸和参考资料。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标文件等资料下载。
[bookmark: _Toc21448][bookmark: _Toc503235719][bookmark: _Toc14060]5. 投标文件的递交及相关事宜
5.1 招标人将   ☐ 不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。
☐ 组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会，时间地点：
踏勘现场时间：    年   月   日   时   分，集中地点：                  ；
投标预备会时间：    年   月   日   时   分，地点：                  。
5.2 投标文件应为加密的投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为    年    月    日    时    分（北京时间，下同），投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。联合体投标的，由联合体牵头人完成投标文件的上传等工作。
[bookmark: _Toc31627][bookmark: _Toc29510][bookmark: _Toc13627][bookmark: _Toc6994_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25792][bookmark: _Toc503235720]6. 评标办法
本项目评标办法采用      （评标办法），评标标准和方法详见     。
[bookmark: _Toc15019][bookmark: _Toc12170]7. 发布公告的媒介
[bookmark: _Toc470760979][bookmark: _Toc6758]本次招标公告同时在              （发布公告的媒介名称）上发布。
[bookmark: _Toc27252][bookmark: _Toc4693][bookmark: _Toc503235721]8. 联系方式
监督部门：                   
地    址：                   
邮    编：                   
联 系 人：                   
电    话：                   
传    真：                   
电子邮件：                   
网    址：                   

招 标 人：                   
地    址：                   
邮    编：                   
联 系 人：                   
[bookmark: _Toc361508561][bookmark: _Toc247513933][bookmark: _Toc300834928][bookmark: _Toc384308186][bookmark: _Toc247527534][bookmark: _Toc369531496][bookmark: _Toc3520][bookmark: _Toc352691454]电    话：                   
传    真：                   
电子邮件：                   
网    址：                   

招标代理机构：               
地    址：                   
邮    编：                   
联 系 人：                   
电    话：                   
传    真：                   
电子邮件：                   
网    址：                    
                                                                                  
　　　　　　　　 　       　　　　　      年      月     日
                                             


公路工程标准勘察设计招标文件（2018年版）
辽宁省公路工程标准试验检测电子招标文件（2025年版）
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[bookmark: _Toc31999]











[bookmark: _Toc8319][bookmark: _Toc16144][bookmark: _Toc29686]第二章  投标人须知

[bookmark: _Toc234832861]
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[bookmark: _Toc3921][bookmark: _Toc10355][bookmark: _Toc27963][bookmark: _Toc503235734]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc25][bookmark: _Toc503235735][bookmark: _Toc6480]投标人须知前附表[footnoteRef:3] [3:  a. “投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，且应与招标文件中其他章节相衔接，并不得与本章正文内容相抵触。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。
b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。] 

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	详见第一章“招标公告”

	1.1.3
	招标代理机构
	详见第一章“招标公告”

	1.1.4
	招标项目名称
	详见第一章“招标公告”

	1.1.5
	标段建设地点
	详见第一章“招标公告”

	1.1.6
	标段建设规模
	详见第一章“招标公告”

	1.1.7
	招标项目施工预计开工日期和建设周期
	详见第一章“招标公告”

	1.1.8
	建筑安装工程费/工程概算投资额
	详见第一章“招标公告”

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见第一章“招标公告”

	1.2.2
	资金落实情况
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	招标范围
	详见第一章“招标公告”

	1.3.2
	试验检测服务期限
	详见第一章“招标公告”

	1.3.3
	质量要求[footnoteRef:4] [4:  招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程试验检测服务质量提出目标要求。] 

	

	1.3.4
	安全目标[footnoteRef:5] [5:  招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程试验检测过程中的人员安全提出目标要求。] 

	

	
1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录1
业绩要求：见附录2
信誉要求：见附录3
项目负责人要求：见附录4
其他要求：

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□      标段，不接受
□      标段，接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：

	
	
	形式：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：递交投标文件截止之日    天前（以发出时间为准）

	
	
	形式：

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过“电子交易平台”发出招标文件澄清

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	招标文件澄清通过“电子交易平台”发出完成即视为潜在投标人已收悉，无需回函确认。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过“电子交易平台”发出招标文件修改

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	招标文件修改通过“电子交易平台”发出完成即视为潜在投标人已收悉，无需回函确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	□一般计税法
□简易计税法
□扣缴计税法
□其他      计税法

	
3.2.3
	报价方式
	□总价
□单价

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
□有，最高投标限价：       元（其中含暂列金额   元）
□有，最高投标限价以补遗书的形式通过“电子交易平台”发布

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算   日

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
□要求：
（1）投标保证金的金额：        [footnoteRef:6]  [6:  招标人应当按照国家有关规定，在招标文件中明确投标保证金收取比例。对于最近年度信用等级AA的投标人，可给予减免投标保证金。。] 

（2）投标保证金的形式[footnoteRef:7] [7:  招标人不得强制限定投标保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的投标保证金。] 

□采用现金（银行电汇或网银转账或转账支票）形式：
招标人指定的开户银行及账号如下：
账户名称：              
开户银行：              
账    号：              
为确保在规定时间前投标保证金能到达招标人指定账户，投标人在汇款时须充分考虑银行汇款的时间误差风险，否则所造成的后果由投标人自负。
□采用银行保函形式：
出具保函的银行级别：              
银行保函应采用招标文件提供的格式，若采用银行自有格式，其提交的银行保函内容不得对担保金额、担保范围、担保期限、担保内容作出降低担保效力的实质性修改。
□采用电子保函形式：
保函应由投标人自主选具有金融服务担保能力的机构出具，保函办理机构应提供电子化保函验真渠道和保函财务费用支付凭证（保函财务费用应从投标人基本账户支出）。
□采用其他形式：        
□不要求

	3.4.3
	投标保证金利息计算原则
	                   

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无
□有，具体要求：             

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	    年    月    日至投标文件递交截止日

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	□不允许
□允许

	
3.7.5
	投标文件上传要求
	投标人应在规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

	3.7.6
	投标文件其他要求
	本项目采用电子招标投标形式，投标期间不需提供纸质投标文件。中标人在合同签订前需向招标人提交资料：
□ 纸质版投标文件：    套；
□ 电子版投标文件，具体要求为：      

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：另行通知
地点：                    

	
5.2.1
	第一个信封（商务及技术文件）开标程序
	（5）投标文件第一个信封（商务及技术文件）解密时长：        分钟，当所有上传的电子投标文件均完成解密时，时长相应缩短。
投标人必须在规定解密时间内完成投标文件的远程解密。除特殊说明情况外，若出现在规定时间未成功解密的情况，视为撤销投标文件。

	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标程序
	（4）投标文件第二个信封（报价文件）解密时长：         分钟，当所有参与第二个信封评审的电子投标文件均完成解密时，时长相应缩短。

投标人必须在规定解密时间内完成投标文件的远程解密。除特殊说明情况外，若出现在规定时间未成功解密的情况，视为撤销投标文件。投标人应确保“不见面开标大厅”所留项目联系方式正确且开评标期间全程畅通。如若投标人未解密文件或投标人电话未接通或投标人所留联系方式不正确，均视为自动放弃，按未递交处理。

	5.3.1
	开标补救措施
	

	6.1.1
	评标委员会的组建[footnoteRef:8] [8:  评标委员会应由招标人代表和有关方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中技术、经济专家人数应不少于成员总数的三分之二。] 

	评标委员会构成：    人，其中招标人代表    人，专家    人；
评标专家确定方式：      

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：
公示期限：         日
公示的其他内容：
□详细评审的评标委员会成员打分
□受理异议和投诉的联系方式
□         
如发现投标人存在弄虚作假行为，招标人将取消其中标候选人资格，并上报省级交通主管部门。

	7.4.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
□否

	7.4.2
	定标规则[footnoteRef:9] [9:  根据《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）规定，招标人应结合项目特点和需求，明确定标规则。] 

	

	7.5
	中标通知书的形式
	□书面形式
□电子形式： 

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：
公告期限：         日

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
□要求，履约保证金的形式：    [footnoteRef:10] [10:  招标人不得强制限定履约保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的履约保证金。] 

履约保证金的金额：       [footnoteRef:11] [11:  招标人应当按照国家有关规定，在招标文件中明确履约保证金收取比例，对于最近年度信用等级为AA的中标人，可给予减少履约保证金。] 

采用银行保函时，出具保函的银行级别：     
□不要求

	
8.5.1
	监督部门
	监督部门：            
地    址：            
电    话：            
传    真：            
邮政编码：            
补充：
行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。
（1）如果投标人或其他利害关系人就招标文件、开标及评标结果等事项投诉的，应当按法律、法规有关异议的规定先向招标人提出异议，对招标人的答复不满意或招标人未答复的，可向有关行政监督部门投诉。
（2）对于按法律法规规定需要先提出异议的投诉，行政监督部门在受理投诉时另要求投诉人递交提出异议的证明文件，已向其他有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，不予受理。
（3）投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，交通运输主管部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。
（4）行政监督部门对投诉事项作出的处理决定，在对该项目具有招标监督职责的部门网站上进行公告，包括投诉的事由、调查结果、处理决定、处罚依据以及处罚意见等内容。

	需要补充的其他内容

	9.1
	技术建议书的编制要求
	投标文件“技术建议书”编制要求：
采用暗标形式，必须按下列格式编制，否则视为未对招标文件作出实质性响应，按否决投标处理。
（1）采用 A4 纸张。页边距： 左边距为3.17厘米、右边及上下边距为2.54厘米。
（2）除图纸、图表外所用文字采用 黑色宋体四号（含标题及目录） ，图纸、图表中所有文字采用 黑色宋体五号 ；不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。不得设置页码、页眉、页脚；段落设置： 行距为固定值18磅 ，段落设置中“如果定义了文档网格，则自动调整右缩进”不打勾，“如果定义了文档网格，则对齐到网格”要打勾。
（3）内容、文字均不得出现彩色文字与彩色图形，不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等，不得出现投标人或人员电子签章，不得出现其他不符合暗标要求的内容。
（4）其他要求：         。

	……
	……




[bookmark: _Toc22425][bookmark: _Toc6774][bookmark: _Toc234832863]附录1  资格审查条件（资质最低要求）[footnoteRef:12] [12:  具体资质要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。] 

	试验检测企业资质等级要求[footnoteRef:13] [13:  企业资质等级应当严格按照从业资质管理相关规定，提出与招标项目相适应的资质最低条件，不得提高资质等级要求。] 


	
















	注：











[bookmark: _Toc234832865][bookmark: _Toc22512][bookmark: _Toc25166]
附录2  资格审查条件（业绩最低要求）[footnoteRef:14] [14:  具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的业绩资格条件。] 

	业 绩 要 求[footnoteRef:15] [15:  业绩量化指标不得超过项目标的规模。] 


	
















	注：













[bookmark: _Toc234832866][bookmark: _Toc16831][bookmark: _Toc18672]附录3  资格审查条件（信誉最低要求）[footnoteRef:16] [16: 具体信誉要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。] 

	信 誉 要 求

	

















	注：















[bookmark: _Toc14963][bookmark: _Toc1486][bookmark: _Toc234832867]附录4  资格审查条件（主要人员最低要求）[footnoteRef:17] [17:  对主要人员的具体资格要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资格条件。] 

	人  员
	数  量
	资 格 要 求[footnoteRef:18] [18:  主要人员业绩量化指标不得超过项目标的规模。] 

	在岗要求

	项目负责人
	
	
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	注：












[bookmark: _Toc2212][bookmark: _Toc15518][bookmark: _Toc234832868]附录5  资格审查条件（其他主要人员最低要求）
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：






[bookmark: _Toc503235741][bookmark: _Toc15641][bookmark: _Toc14562][bookmark: _Toc234832870]
1. 总则
[bookmark: _Toc503235742][bookmark: _Toc27923][bookmark: _Toc9452]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段试验检测进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 本标段建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7 招标项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。
1.1.8 建筑安装工程费/工程概算投资额：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc13771][bookmark: _Toc13696][bookmark: _Toc503235743]1.2 招标项目的资金来源和落实情况 
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc20382][bookmark: _Toc24600][bookmark: _Toc503235744]1.3 招标范围、试验检测服务期限、质量要求和安全目标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的试验检测服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc27746][bookmark: _Toc31748][bookmark: _Toc503235746]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段试验检测的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表； 
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）主要人员资格：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；
（6）为本标段的监理人；
（7）为本标段的代建人； 
（8）为本标段的招标代理机构；
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）与本标段对应工程的施工承包人、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；
（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）（或中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的主要人员在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.5 投标人（或其具备上述相应资质的下属非独立法人试验检测机构，如有）应进入交通运输部“公路水运工程质量检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn/）”，且投标人名称和资质与该系统中的相应企业名称和资质完全一致。
[bookmark: _Toc503235747][bookmark: _Toc791][bookmark: _Toc17616]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc4999][bookmark: _Toc9992][bookmark: _Toc503235748]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc5834][bookmark: _Toc3756][bookmark: _Toc503235749]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc14707][bookmark: _Toc32651][bookmark: _Toc503235750]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc3830][bookmark: _Toc503235751][bookmark: _Toc7200]1.9 踏勘现场
1.9.1 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc503235752][bookmark: _Toc24527][bookmark: _Toc29392]1.10 投标预备会
1.10.1 第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc5768][bookmark: _Toc16488][bookmark: _Toc503235753]1.11 分包
本项目严禁分包。
[bookmark: _Toc2106][bookmark: _Toc29664][bookmark: _Toc503235754]1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的投标报价其他错误；
（2）技术建议书不够完善；
（3）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。
[bookmark: _Toc503235755][bookmark: _Toc24580][bookmark: _Toc11677]2. 招标文件
[bookmark: _Toc18353][bookmark: _Toc503235756][bookmark: _Toc18475]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）图纸和资料；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Toc5281][bookmark: _Toc8825][bookmark: _Toc503235757]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人应按照投标人须知前附表要求及时收悉澄清内容。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc16533][bookmark: _Toc32741][bookmark: _Toc503235758]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人应按照投标人须知前附表要求及时收悉修改内容。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc503235759][bookmark: _Toc6050][bookmark: _Toc29895]2.4 招标文件的异议
投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc11099][bookmark: _Toc5355][bookmark: _Toc503235760]3. 投标文件
[bookmark: _Toc7220][bookmark: _Toc503235761][bookmark: _Toc20964]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）：
（1）投标函；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）联合体协议书（如有）；
（4）投标保证金（如有）； 
（5）资格审查资料；
（6）技术建议书；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
第二个信封（报价文件）：
（1）投标函；
（2）服务费用清单。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
[bookmark: _Toc8624][bookmark: _Toc13726][bookmark: _Toc503235762]3.2 投标报价 
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写服务费用清单相应表格。
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的试验检测工作内容和计划工作量，自行测算服务费用。投标报价应涵盖投标人完成施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段工作所需的全部费用。
投标人应按照“投标文件格式”中“服务费用清单”的要求填报服务费。投标人未填报的部分，在工程实施时委托人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。
[bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc361508599][bookmark: _Toc384308224][bookmark: _Toc352691487][bookmark: _Toc369531530][bookmark: _Toc15242][bookmark: _Toc300834964][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc247527568][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc247513967]3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
[bookmark: _Toc352691488][bookmark: _Toc361508600][bookmark: _Toc300834965][bookmark: _Toc10429][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc384308225][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc247513968][bookmark: _Toc369531531]3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc5503][bookmark: _Toc503235763][bookmark: _Toc16772]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
[bookmark: _Toc503235764][bookmark: _Toc26636][bookmark: _Toc944]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函原件扫描件编辑在投标文件内。
（3）若采用电子保函形式提交，投标人应在投标文件中提供电子保函的扫描件和电子化保函验真渠道。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。
利息计算原则见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc1880][bookmark: _Toc503235766][bookmark: _Toc6417]3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。
投标人应在“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”中建立信用信息档案，并对在系统中所填报内容的真实性、准确性和完整性负责。投标人需要在“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”中备案或更新的内容，应在投标文件递交截止时间之前完成备案或更新，未录入、更新至“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”的信息数据或已录入、更新至“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”中但“投标文件”中未填报的内容，均不予认可，投标文件中证明资料的“原件扫描件”应从“电子交易平台”主体信息库中选择并进行超链接，除投标人须知前附表另有规定外招标人不再接受投标人提交相关证明原件作为替代或补充。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照、试验检测资质证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的原件扫描件，投标人（或其具备上述相应资质的下属非独立法人试验检测机构，如有）在交通运输部“公路水运工程质量检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn/）”试验检测机构信息的网页截图，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。
企业法人营业执照、试验检测资质证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的原件扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。
3.5.2 “近年完成的类似项目”具体时间要求见投标人须知前附表。
投标人应在“辽宁省公共资源交易一张网电子化平台”主体信息库中选择并进行超链接。
3.5.3 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”（或中国执行信息公开网）网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内（以投标截止日期为截止日、往前推算3个年度）投标人单位、个人（指法定代表人、拟委任的主要人员）均无行贿犯罪行为的书面承诺“原件扫描件”（格式详见招标文件第七章）。
3.5.4 “拟委任的主要人员资历表”应附主要人员的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书（如试验检测工程师证书等）的原件扫描件，试验检测师职业资格证书（或试验检测工程师证书）在“公路水运工程质量检测管理信息系统”（https://www.ttiis.cn/）查询结果网页截图以及投标人所属社保机构出具的拟委任的主要人员的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的主要人员参加社保的有效证明材料原件扫描件。
如主要人员目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料承诺。
3.5.5 “拟委任的其他主要人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录5规定的其他主要人员的相关信息。“拟委任的其他主要人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书（如试验检测工程师证书等）的原件扫描件，相关业绩证明材料原件扫描件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料原件扫描件。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的主要人员不允许更换。
3.5.8 投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.9 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门。
[bookmark: _Toc503235767][bookmark: _Toc23742][bookmark: _Toc16891]3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc247513974][bookmark: _Toc352691495][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc300834971][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc247527575][bookmark: _Toc369531538][bookmark: _Toc29902][bookmark: _Toc384308232][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc361508607]3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术建议书的，视为提供备选方案。
[bookmark: _Toc23351][bookmark: _Toc503235768][bookmark: _Toc5353]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应对招标文件有关试验检测服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中证明资料的“原件扫描件”，应从“电子交易平台”主体信息库中选择并进行超链接，未标示“原件扫描件”的证明资料均应直接制作生成。
（4）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。
（5）第七章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名。
（6）投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的“操作指南”。
3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.7.5 投标文件上传的要求：见投标人须知前附表。
3.7.6 投标文件其他要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc503235769][bookmark: _Toc28235][bookmark: _Toc17535]4. 投标	
[bookmark: _Toc7059][bookmark: _Toc2664][bookmark: _Toc22267]4.1 投标文件的密封和标记
投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
[bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc6048][bookmark: _Toc32575]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.2.2 根据本章第4.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。
[bookmark: _Toc18234][bookmark: _Toc31061][bookmark: _Toc18237]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
[bookmark: _Toc32473][bookmark: _Toc503235773][bookmark: _Toc19733]5. 开标
[bookmark: _Toc501257531][bookmark: _Toc503518091][bookmark: _Toc12195][bookmark: _Toc510015846][bookmark: _Toc393][bookmark: _Toc503235876]5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点在“辽宁省公共资源交易中心不见面开标大厅”（以下简称“不见面开标大厅”）上公开进行第一个信封（商务及技术文件）开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
招标人还将在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）在“不见面开标大厅”进行公开开标，并邀请所有投标人代表准时参加。
投标人代表应按时参加第一个信封（商务及技术文件）及第二个信封（报价文件）线上开标会。
5.1.2 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标，并实时在线关注招标人的操作情况。

[bookmark: _Toc501257532][bookmark: _Toc13286][bookmark: _Toc21891][bookmark: _Toc503235877][bookmark: _Toc510015847][bookmark: _Toc503518092]5.2开标程序
5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交至“电子交易平台”投标文件的投标人数量；
（3）投标人代表通过互联网使用CA数字证书登录“不见面开标大厅”在投标人须知前附表规定的时间内解密加密的投标文件第一个信封（商务及技术文件）；
（4）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第5.3款进行补救处理；
（5）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；
（6）公布标段名称、投标人名称、试验检测服务期及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表对开标记录进行确认。投标人代表对开标结果有异议的应在规定时间内通过“不见面开标大厅”提出，否则视为无异议；
（8）开标结束。
5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。
5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）当众宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；
（3）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人代表通过互联网使用CA数字证书登录“不见面开标大厅”在投标人须知前附表规定的时间内解密加密的投标文件第二个信封（报价文件）；
（4）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第5.3款进行补救处理；
（5）导入并读取所有通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的解密成功的投标文件第二个信封（报价文件）的内容；
（6）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案； 
（7）随机抽取评标基准价计算方法、评标基准价系数；（如有）
（8）投标人代表对开标记录进行确认。投标人代表对开标结果有异议的应在规定时间内通过“不见面开标大厅”提出，否则视为无异议；
（9）开标结束。
5.2.4 在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未按要求在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
（3）无法确定投标报价具体数值；
（4）投标函上填写的标段号与上传的对应项目标段号不一致（如分标段）。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若开标现场公布的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新公布其内容。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认开标现场公布的内容。
[bookmark: _Toc15769][bookmark: _Toc501257533][bookmark: _Toc2193][bookmark: _Toc510015848][bookmark: _Toc503518093][bookmark: _Toc503235878]5.3 开标补救措施
5.3.1 开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。
5.3.2 因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。
5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
5.3.4 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
[bookmark: _Toc501257534][bookmark: _Toc30330][bookmark: _Toc503518094][bookmark: _Toc503235879][bookmark: _Toc12517][bookmark: _Toc510015849]5.4开标异议
投标人对开标有异议的，应在开标现场通过“不见面开标大厅”提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc503235777][bookmark: _Toc7025][bookmark: _Toc27211]6. 评标
[bookmark: _Toc503235778][bookmark: _Toc2342][bookmark: _Toc619]6.1评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
招标人及其子公司、招标人下属单位、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc503235779][bookmark: _Toc28716][bookmark: _Toc12932]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc503235780][bookmark: _Toc10367][bookmark: _Toc6361]6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标及补救措施
评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
[bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc247527583][bookmark: _Toc12259][bookmark: _Toc247513982][bookmark: _Toc300834979][bookmark: _Toc361508615][bookmark: _Toc352691502][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc369531546][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc384308240]评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc9384][bookmark: _Toc31493][bookmark: _Toc503235781]7. 合同授予
[bookmark: _Toc8084][bookmark: _Toc503235782][bookmark: _Toc784]7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对质量要求、安全目标和试验检测服务期限的响应情况；
（2）中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（5）提出异议的渠道和方式；
（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。
[bookmark: _Toc26527][bookmark: _Toc503235783][bookmark: _Toc29086]7.2 评标结果异议
投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc4431][bookmark: _Toc503235784][bookmark: _Toc6543]7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _Toc28670][bookmark: _Toc503235785][bookmark: _Toc18964]7.4 定标
7.4.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.4.2招标人依据投标须知前附表的定标规则，在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。
7.4.3招标人授权评标委员会按前附表7.4.2项规定的规则直接定标。
[bookmark: _Toc18587][bookmark: _Toc2677][bookmark: _Toc503235786]7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc503235787][bookmark: _Toc5878][bookmark: _Toc501257108][bookmark: _Toc9396]7.6 中标结果公告
招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。
[bookmark: _Toc503235789][bookmark: _Toc8066][bookmark: _Toc12679]7.7 履约保证金
7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc30329][bookmark: _Toc503235790][bookmark: _Toc28491]7.8 签订合同
7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。 
7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
7.8.3 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.8.4 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
[bookmark: _Toc32113][bookmark: _Toc503235791][bookmark: _Toc25719]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc503235792][bookmark: _Toc27618][bookmark: _Toc10232]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
[bookmark: _Toc10518][bookmark: _Toc503235793][bookmark: _Toc25012]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc6975][bookmark: _Toc503235794][bookmark: _Toc25805]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc503235795][bookmark: _Toc16969][bookmark: _Toc20134]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc9239][bookmark: _Toc503235796][bookmark: _Toc27536]8.5 投诉
8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc369531561][bookmark: _Toc384308255][bookmark: _Toc361508630][bookmark: _Toc300834993][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc352691517][bookmark: _Toc12776][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc247513994]8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
[bookmark: _Toc12575][bookmark: _Toc17432][bookmark: _Toc503235798]9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

[bookmark: _Toc503235799][bookmark: _Toc18563][bookmark: _Toc30025]
附件一 开标记录表[footnoteRef:19] [19:  招标人可根据项目具体特点和实际情况进行修改。] 


以电子交易平台生成格式为准。



[bookmark: _Toc503235800][bookmark: _Toc501257120][bookmark: _Toc21333][bookmark: _Toc18891]附件二 问题澄清通知

问题澄清通知
（编号：               ）

               （投标人名称）：

　　  　             （项目名称）        标段试验检测招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：
　　
    1.
    2.
     ......   
　　　
　　请将上述问题的澄清或说明于   年   月   日   时   分前通过“电子交易平台”上传。


评标委员会授权的招标人或招标代理机构：        （签字或盖单位章）
                                                
                                             年    月    日
[bookmark: _Toc501257121][bookmark: _Toc503235801][bookmark: _Toc243][bookmark: _Toc25683]
附件三 问题的澄清
问题的澄清
（编号：           ）

                  （项目名称）         标段试验检测招标评标委员会：


问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明如下：
　     1.
　     2.
　   
　    .....
                       
　 

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。


　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                      （盖单位章）[footnoteRef:20] [20:  投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖CA数字证书中的单位章，或由法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名。] 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                   年    月    日
[bookmark: _Toc28585][bookmark: _Toc501257122][bookmark: _Toc13988][bookmark: _Toc503235802]
附件四 中标通知书

以辽宁省招标投标监管网生成格式为准（如有）。


[bookmark: _Toc13011]
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[bookmark: _Toc503235805][bookmark: _Toc7634][bookmark: _Toc14945][bookmark: _Toc234832942]第三章  评标办法（综合评分法）
[bookmark: _Toc503235806][bookmark: _Toc2727][bookmark: _Toc13208]评标办法前附表[footnoteRef:21] [21:  “评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序，是对评标办法正文的补充和细化，应对照评标办法正文中同一编号的条款一起阅读和理解。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。] 

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）履约信誉得分较高的投标人优先；
（3）商务和技术得分较高的投标人优先；
（4）……

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、试验检测服务期限、质量要求及安全目标；
b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求；
d.若投标保证金采用电子保函形式提交，投标人应在投标文件中提供电子保函的原件扫描件、电子化保函验真渠道和从投标人基本账户支出的保函财务费用支付凭证。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上使用CA 数字证书加盖个人电子印章或电子签名。
（6）投标人以联合体形式投标时，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。
（7） 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（9）投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定。
（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（11）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
（12）“技术建议书”采用暗标形式，其编制须满足招标文件要求。
（13）投标人上传投标文件的标段数量满足第一章“招标公告”第3.3款规定，投标函上填写的标段号与上传的对应项目标段号一致。
（14）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。
（4）投标报价中的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）未发现投标人与其他投标人存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。
……

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（2）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（3）投标人的信誉符合招标文件规定。
（4）投标人的主要人员资格、在岗情况符合招标文件规定。
（5）投标人的其他要求符合招标文件规定。
（6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
（7）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。
（8）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。
……



	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：[footnoteRef:22] [22:  各评分因素权重分值范围如下：技术建议书25~35分；主要人员25~40分；技术能力0~5分；业绩10~25分；履约信誉5~10分。] 

技术建议书：    分
主要人员：      分
技术能力[footnoteRef:23]：      分 [23:  “技术能力”指投标人的科研开发和技术创新能力，招标人可结合招标项目的具体情况提出相关要求，包括投标人获得的与工程咨询管理有关的专利（发明专利或实用新型专利）、国家或省级科学技术进步奖，主编或参编过的国家、行业或地方标准等。] 

业绩：      分
履约信誉：      分
……
第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价[footnoteRef:24]：           分 [24:  评标价权重分值不宜超过10分。] 


	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：
在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
（1）评标价的确定：
评标价＝投标函文字报价
（2）评标价平均值的计算：
方案一：按第一个信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺序选取前3名（若不足3名，则选取相应数量），对其第二个信封（报价文件）的评标价作算术平均（根据第二章“投标人须知”第5.2.4项规定在开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价除外），将该平均值作为评标价平均值；
方案二：除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。
（3）评标基准价的确定[footnoteRef:25]： [25:  招标人可依据招标项目特点和实际需要，选择或制定适合项目的评标基准价计算方法。与评标基准价计算或评标价得分计算相关的所有系数（如有），其具体数值或随机抽取的数值区间均应在评标办法中予以明确。] 

方法一：将评标价平均值直接作为评标基准价。
方法二：将评标价平均值下浮   ％，作为评标基准价。
方法三：招标人设置评标基准价系数，由投标人代表现场抽取，评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。
方法四：……
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价
偏差率保留    位小数


[bookmark: _Toc503235807]

	条款号
	评分因素与权重分值[footnoteRef:26] [26:  招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为100分。各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。] 

	评分标准[footnoteRef:27] [27:  招标人应列明各评分因素或各评分因素细分项(如有)的评分标准并作为评标委员会进行评分的依据。] 


	
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4(1)
	技术建议书
	  分
	工作大纲（或工作方案）和措施
	   分
	……

	
	
	
	试验检测内容及措施
	   分
	……

	
	
	
	对本工程的建议
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.4(2)
	主要人员
	   分
	主要人员任职资格与业绩
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	
	
	
	……
	   分
	……

	2.2.4(3)
	评标价
	   分
	评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝评标价满分－偏差率×100× E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝评标价满分＋偏差率× 100× E2。
其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2

	2.2.4(4)
	其他因素
	技术
能力
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	
	
	业绩
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	
	
	履约信誉
	   分
	
	   分
	……

	
	
	……
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	
	
	……
	   分
	……
	   分
	……

	
	
	
	
	……
	   分
	……

	需要补充的其他内容：
……


[bookmark: _Toc6618][bookmark: _Toc9681]
1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
[bookmark: _Toc26503][bookmark: _Toc503235808][bookmark: _Toc18963]2. 评审标准
[bookmark: _Toc22421][bookmark: _Toc503235809][bookmark: _Toc28414]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc11484][bookmark: _Toc503235810][bookmark: _Toc12893]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术建议书：见评标办法前附表；
（2）主要人员：见评标办法前附表；
（3）评标价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；
（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc27297][bookmark: _Toc23632][bookmark: _Toc503235811]3. 评标程序
[bookmark: _Toc503235812][bookmark: _Toc11961][bookmark: _Toc8949]3.1 第一个信封初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.1.2 投标文件的标的、质量要求、试验检测服务期限等实质性要求和条件不得出现（存在）不利于招标人的偏差，否则，评标委员会应否决其投标。
3.1.3 如果通过第一信封评审的有效投标不足3个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当按规定的程序进行第二信封报价文件的评审，并在报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具备竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。
[bookmark: _Toc24442][bookmark: _Toc1960][bookmark: _Toc503235813]3.2 第一个信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。 
[bookmark: _Toc503235814][bookmark: _Toc7872][bookmark: _Toc29928]3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
[bookmark: _Toc19952][bookmark: _Toc503235815][bookmark: _Toc20446]3.4 第二个信封初步评审
3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
[bookmark: _Toc503235816][bookmark: _Toc18271][bookmark: _Toc1455]3.5 第二个信封详细评审
3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，是有可能影响履约的异常低价，应按本章3.7款的规定向投标人发出澄清，要求该投标人作出书面说明该报价的合理性并提供相应证明材料。当投标人不能合理说明并证明其报价的合理性的，评标委员会应以少数服从多数的原则否决其投标。
[bookmark: _Toc503235817][bookmark: _Toc26199][bookmark: _Toc31040]3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路水运工程质量检测管理信息系统”，对投标人的资质、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路水运工程质量检测管理信息系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
[bookmark: _Toc31589][bookmark: _Toc12194][bookmark: _Toc503235818]3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
[bookmark: _Toc10460][bookmark: _Toc501257170][bookmark: _Toc503235819][bookmark: _Toc27420]3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
[bookmark: _Toc21374][bookmark: _Toc503235820][bookmark: _Toc9917]3.9 评标结果
3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交评标报告。
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[bookmark: _Toc23353][bookmark: _Toc234832964]











[bookmark: _Toc26421][bookmark: _Toc29785]第四章  合同条款及格式


[bookmark: _Toc179881412][bookmark: _Toc18276][bookmark: _Toc107836722][bookmark: _Toc369531601][bookmark: _Toc30942][bookmark: _Toc492288472][bookmark: _Toc1097][bookmark: _Toc25834][bookmark: _Toc300835032][bookmark: _Toc247527636][bookmark: _Toc247514035][bookmark: _Toc491883180][bookmark: _Toc27129][bookmark: _Toc234833241]第一节通用合同条款

    招标人在编制招标文件时，对通用合同条款不应进行任何改动，如果有不同要求应按照专用合同条款的编写原则在专用合同条款中进行补充、细化或约定。

[bookmark: _Toc28566][bookmark: _Toc179881413]
1．定义与解释
1.1定义
本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。
1.1.1  项目发包人委托试验检测单位提供试验检测服务的对象，具体情况在专用合同条款中指明。
1.1.2工程为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向发包人提供的物资和设备），具体情况在专用合同条款中指明。
1.1.3服务检测人根据试验检测合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务，亦称试验检测服务。
1.1.4发包人委托检测人提供试验检测服务的建设项目法人或其指定的负责管理建设项目的代表机构，具体情况在专用合同条款中指明。
1.1.5承包人与发包人签订施工合同协议承担工程施工任务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。
1.1.6检测人与发包人签订试验检测合同，承担工程试验检测任务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。根据上下文的内容，亦指检测人根据试验检测合同派驻项目现场履行检测服务的机构。
1.1.7试验检测合同指由合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、专用合同条款、通用合同条款、技术规范和要求、双方签认的澄清文件等组成的受法律保护并确定当事双方权利、义务关系的协议。
1.1.8书面形式指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.9日即日历日。
1.1.10月根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。
1.1.11正常试验检测服务指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的试验检测工作。
1.1.12附加试验检测服务指除正常试验检测服务范围以外的试验检测工作。

1.2解释
1.2.1  试验检测合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为试验检测合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对检测合同进行解释。
1.2.2  为了简练文字，试验检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。
1.2.3  组成试验检测合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：
1.2.3.1  合同协议书及附件。
1.2.3.2  中标通知书。
1.2.3.3  投标函。
1.2.3.4  专用合同条款。
1.2.3.5  通用合同条款。
1.2.3.6  试验检测技术规范和要求。
1.2.3.7  在专用合同条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。
对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。
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2.1  试验检测服务的形式、范围与内容
2.1.1  服务形式
检测人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置试验检测的组织机构并满足合同要求。发包人对检测人的服务形式具体要求在专用合同条款中约定。
2.1.2  服务范围
2.1.2.1  试验检测服务的工程范围：在专用合同条款中约定。
2.1.2.2  试验检测服务的工作范围：检测人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述试验检测服务。
（1）正常试验检测服务的范围：除非专用合同条款另有约定，正常试验检测服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常试验检测服务期限内，对工程进行工作范围（已标价报价清单所列试验检测项目）内的试验检测。
（2）附加试验检测服务的范围：包括但不限于：①由于非检测人（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的试验检测服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加试验检测服务；②发包人书面提出正常试验检测服务范围以外的试验检测服务要求，检测人完成此项服务应视为附加试验检测服务；③发包人书面提出试验检测合同约定的工作范围以外的试验检测工作，检测人完成此项工作应视为附加试验检测服务；④发包人书面提出高于试验检测合同约定的服务目标，检测人为完成此目标而增加的投入应视为附加试验检测服务。
2.1.3  服务内容
检测人应按照合同规定的内容开展试验检测服务。
2.1.4  服务要求
检测人应于每月25日前向发包人报送试验检测情况月报告。发包人应根据规定在专用合同条款中明确具体要求。
检测人应根据本合同条款2.1.1项要求的服务形式完成本次招标所有试验检测项目。检测人对各试验检测项目的试验检测方案在实际合同履行中可根据发包人要求作适当调整。
2.1.5  发包人对检测人的授权
发包人对检测人的授权应在专用合同条款中约定。
2.2  试验检测服务的依据
2.2.1  适用的法律、法规、规章。
2.2.2  国家和行业、地方关于公路试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法、规定。
2.2.3  试验检测合同。
2.2.4  工程设计文件和图纸。
2.2.5  工程实施过程中有关的函件。
2.3  试验检测职责
2.3.1  检测人应本着“科学、客观、严谨、公正”的原则，按照国家和行业有关标准、规范、规程，出具试验检测报告。
2.3.2  检测项目负责人必须得到该单位法人的书面授权。
2.4  试验检测人员
2.4.1  检测人为本项目配备的试验检测人员，应能够胜任试验检测合同约定的试验检测服务工作，检测人配备的重要试验检测岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足招标文件的要求，除非专用合同条款另有约定。
2.4.2  为了进行试验检测服务，检测人应在投标文件中授权项目负责人代表检测人全面履行试验检测合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。
2.4.3  检测人因工作安排或其他原因，需要更换本项目的重要岗位试验检测人员时，应事先得到发包人的同意。
2.4.4  即使是发包人要求或同意更换的试验检测人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。
2.4.5  发包人有权以书面形式要求检测人更换不能按照试验检测合同的约定进行试验检测服务的派驻人员。
2.4.6  检测人为本项目配备的项目负责人、技术负责人及重要岗位试验检测人员，必须根据本合同条款2.1.1项要求满足现场试验检测。
2.5  试验检测设备
检测人应投入投标文件中所列的试验检测仪器、设备及设施。尽管检测人已按照投标文件所列的试验检测仪器设备投入本项目，若发包人认为投入的仪器设备仍不足以满足试验检测服务的需要而影响了对工程质量及进度的控制时，发包人有权要求检测人增加仪器设备的投入，因此而增加的费用视为已包含在其投标报价中，发包人将不另行支付。
2.6  联合体
2.6.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
2.6.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
2.6.3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。
2.6.4 联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的试验检测报告。
2.6.5 未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。
2.7  保密
在专用合同条款约定的时间内，未经发包人的书面同意，检测人不得泄露发包人与本项目、本工程、本试验检测合同有关的保密资料。
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3.1  试验检测工作条件
发包人应按照试验检测合同约定向检测人提供履行试验检测服务所必需的工作条件。
3.2  文件和资料
发包人在试验检测合同生效之日起，且在取得相关文件、资料7日内，向检测人免费提供与本试验检测项目相关图纸、工程地质勘察报告、试验检测相关用图等资料（复印件）各1套。
3.3  协助
发包人在工程所在地对检测人提供进场试验检测的相关条件，解决非检测人原因而发生意外事件时，试验检测工作人员的撤场和相关事宜；并避免或解决检测人根据试验检测合同进行试验检测服务而导致的第三方的干扰或收费（不含税金）。
3.4  代表
发包人应在专用合同条款中明确一名授权代表，与检测人的授权项目负责人建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知检测人。
3.5  授权通知
发包人必须将履行试验检测服务的检测人及发包人授予检测人的职责权力，及时用书面形式通知第三方。
3.6  支付费用
发包人须按合同约定向检测人支付试验检测服务费用。
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4.1  检测人的违约及赔偿责任
4.1.1  检测人的违约
4.1.1.1  检测人违反试验检测合同的约定，将试验检测服务的任何部分转让或分包。
4.1.1.2  检测人未能按照投标文件的承诺配备满足试验检测服务需求的人员或设施、设备。
4.1.1.3  检测人不履行试验检测职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。
4.1.1.4  检测人未按试验检测操作规程进行试验检测或试验检测数据不准确造成工程质量隐患。
4.1.1.5  出具虚假试验检测报告。
4.1.1.6  违反专用合同条款约定的其他情形。
发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：
检测人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向检测人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向检测人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向检测人课以专用合同条款中约定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1目或4.1.1.3目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。
4.1.2  检测人的违约赔偿责任
检测人违反试验检测合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用合同条款另有约定，赔偿金应按下式计算：
赔偿金 = 发包人直接经济损失所对应的检测费 × 检测人应承担责任的比例
检测人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果检测人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。
检测人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的约定办理。
4.1.3  检测人对发包人未授权的试验检测服务范围不承担试验检测责任。
4.2  发包人的违约和赔偿责任
4.2.1  发包人的违约
4.2.1.1  发包人在合同约定的期限内，未向检测人支付到期应付的款项。
4.2.1.2  发包人未按合同约定履行其他应尽义务。
发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。
4.2.2  发包人的赔偿责任
发包人违反试验检测合同的约定并造成检测人的经济损失，应向检测人赔偿，除非专用合同条款另有约定，发包人应据实赔偿检测人的直接经济损失。
4.3  赔偿责任的期限
发包人或检测人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是检测人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。
4.4  赔偿的限额
鉴于双方在本条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，除非专用合同条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。
检测人的累计赔偿限额为试验检测服务费总额的30%，当达到此限额时，发包人在按规定报备后有权单方面终止试验检测合同，没收检测人的履约担保。
发包人赔偿检测人的直接经济损失的累计限额为试验检测服务费总额。
4.5  保障
4.5.1  在检测人不违反有关法律、法规和合同约定的前提下，发包人应保障检测人免受因履行本试验检测合同而引起的外界索赔或干扰。
4.5.2  检测人在签订试验检测合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果检测人无正当理由全部或部分不履行本试验检测合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向检测人提供试验检测服务费支付担保。
4.5.3  检测人完成了所有检测任务，提交试验检测报告并通过了发包人验收后的14日内，发包人向检测人返还履约担保。
4.6  保险
检测人应在试验检测服务期内，自费办理本项目试验检测人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果检测人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。
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5.1  试验检测合同协议书的生效
试验检测合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。
5.2  试验检测服务的时间和期限
检测人必须按照试验检测合同约定的时间和有关期限履行和完成试验检测服务。如果非检测人的原因，致使试验检测服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。
5.3  试验检测合同的终止
试验检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。
5.4  试验检测合同的变更
5.4.1  任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本试验检测合同进行变更。
5.4.2  发包人可书面要求改变本合同条款第2.1款和试验检测合同约定的试验检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本试验检测合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的试验检测服务工作量，其有关的试验检测费用和服务时间亦应做相应的调整。
5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测人履行试验检测服务，检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量或工作时间，其费用按专用合同条款约定进行调整，检测人完成相应服务的时间亦应予以延长。
5.4.4  在签订本试验检测合同后，因物价变动等因素而引起试验检测服务费用的变化，发包人应按专用合同条款的约定进行调整。
5.4.5  在签订本试验检测合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起试验检测服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按专用合同条款约定进行调整。
5.5  试验检测合同的暂停与解除
5.5.1  出现根据本试验检测合同的约定不应由检测人负责的情况，且该情况已使检测人不能继续履行全部或部分试验检测服务时，检测人应立即书面通知发包人。并且：
5.5.1.1  不得不暂停或减缓某些试验检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的试验检测服务工作量或延长的服务时间，发包人应按专用合同条款约定进行调整。
5.5.1.2  全部试验检测服务已无法继续履行时，检测人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本试验检测合同，因此增加的试验检测服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。
5.5.1.3  因不可抗力致使本试验检测合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除试验检测合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指检测人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
5.5.2  发包人要求检测人全部或部分暂停试验检测服务或解除本试验检测合同时，必须在56日之前发出书面通知。检测人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分试验检测服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的试验检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。
5.5.3  检测人无正当的理由，未根据试验检测合同的约定履行全部或部分试验检测服务，发包人可书面要求检测人予以解释。若检测人在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，并按规定报备后可单方面解除本试验检测合同，并视情况没收检测人的全部或部分履约担保。
5.5.4  发包人拖延支付试验检测服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停试验检测服务已超过6个月，检测人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，检测人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本试验检测合同或自行暂停全部或部分试验检测服务。因此增加的试验检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。
5.5.5  试验检测合同的解除，不得损害或影响双方根据本试验检测合同应有的义务、责任、权力和利益。
5.6  转让和分包
检测人不得将本合同规定的试验检测任务转包及分包。
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6.1  试验检测服务费用内容
试验检测服务费用指为完成合同所列试验检测工作所需一切费用。
6.2  试验检测服务费计费方法
试验检测服务费用由正常试验检测服务和附加试验检测服务两个方面的试验检测费用组成。
6.2.1  正常试验检测服务的费用
正常试验检测服务费用指为完成正常试验检测服务所需费用。
6.2.2  附加试验检测服务的费用
附加试验检测服务费用应按照专用合同条款约定计算。
6.2.3  试验检测服务费的调整
试验检测服务费用的调整应按照专用合同条款约定进行。
6.3  支付
6.3.1  预付款
为使试验检测服务能够及时开展，发包人应在试验检测合同签订后7日内按“签约合同价”的10﹪向检测人支付预付款，但专用合同条款另有约定的除外。
6.3.2  履约担保
6.3.2.1  履约担保的提交和返还按照投标人须知第7.4款和试验检测通用合同条款第4.5.2项、第4.5.3项执行。
6.3.3.2  发包人没收检测人的全部或部分履约担保时，不影响检测人根据试验检测合同应当得到的其他款项的支付。
6.3.3  违约金和赔偿金
6.3.3.1  根据试验检测通用合同条款第4.1款确定的检测人对发包人的赔偿金额，经双方确认后由发包人从对检测人的当期日常支付中扣回，如双方有争议的，根据通用合同条款第8条处理。
6.3.3.2  根据试验检测通用合同条款第4.2款确定的发包人对检测人的赔偿金额，经双方确认后应由发包人在当期日常支付中向检测人支付，如双方有争议的，根据通用合同条款第8条处理。
6.3.4  支付方式
发包人按月向检测人支付试验检测服务费。检测人于每月7日前将上月试验检测服务费支付申请报发包人，发包人应在收到试验检测支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向检测人支付试验检测服务费。本条款在专用合同条款另有约定的除外。
（1）正常试验检测服务费用按月支付，检测数量以实际完成并经发包人确认的数量为准；
（2）附加试验检测服务费用经双方协商确认后，按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；
（3）依据通用合同条款第7.3款约定对检测人的奖励，发包人应于对检测人的当期支付费用中一次性支付；
（4）报价清单100章费用的支付按专用合同条款约定执行。
6.3.6  预付款的扣回
预付款在试验检测服务费支付的累计金额达到“签约合同价”的30﹪时开始抵扣，全部预付款应在试验检测服务费累计支付到“签约合同价”的80﹪时扣完。
6.3.7  结算
在检测阶段试验检测服务工作结束后7日内，检测人应将实际发生的试验检测服务费用，扣减预付款和检测人赔偿金后余额的支付申请报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向检测人支付费用，同时退还履约担保。
6.3.8  试验检测服务费用的支付期限
发包人在收到检测人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付试验检测服务费用。发包人在约定的期限内，未向检测人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金。除非专用合同条款另有约定，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期贷款利率计算相应的利息作为违约金，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第5.5.4项约定的检测人的权力。
6.3.9  支付争议
发包人对检测人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到检测人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对检测人其他应得款项的支付。
6.4  货币
除专用合同条款另有约定外，发包人支付检测人履行试验检测服务的费用一律采用人民币支付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用合同条款中约定。
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7.1  合同双方的关系
合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本试验检测合同。发包人和检测人均应按照试验检测合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。
7.2  语言和法律
7.2.1  除专用术语外，本试验检测合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
7.2.2  适用于本试验检测合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、单行条例和地方政府规章。
7.3  奖励
由于检测人提出的合理化建议降低了工程造价、消除了安全隐患或产生了经济效益，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
7.4  利益矛盾
未经发包人书面同意，检测人不得获取本试验检测合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本试验检测合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。
7.5  版权
7.5.1  对检测人拥有版权并已用于本试验检测服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经检测人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。
7.5.2  如果在专用合同条款中没有另外约定，则检测人有权出版与本项目或本工程试验检测服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。
7.6  通知
本试验检测合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。
[bookmark: _Toc8921][bookmark: _Toc179881420]8．争端的解决
双方在履行本试验检测合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用合同条款的约定，申请仲裁或向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第四章 合同条款及格式




[bookmark: _Toc3631][bookmark: _Toc179881421]第二节专用合同条款[footnoteRef:28] [28:  招标人可结合辽宁省公路建设领域管理政策文件、招标项目具体特点和实际需要对项目专用合同条款进行补充、细化，不得设置各类有失公允或违法违规合同条款。] 

本专用合同条款是依据通用合同条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行补充、细化或约定，在执行过程中以此为准。
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1．定义与解释
1.1.1  项目
项目名称：                                                          ；
1.1.2  工程
工程地点：                                                          ；
起迄桩号：                                                          ；
工程概况：                                                           ；
施工标段划分情况：                                                 ；
试验检测标段划分情况：                                             。
1.1.4  发包人
发包人名称：                                                       。
1.2.3.7 构成本合同组成部分的其他文件                                 。
[bookmark: _Toc18945][bookmark: _Toc179881423]2．检测人的义务
2.1  试验检测服务的形式、范围与内容
是否设立现场检测项目部：        [footnoteRef:29] [29:  交工检测投标控制价小于300万的项目可不设现场检测项目部，竣（交）工检测投标控制价小于500万的项目可不设现场检测项目部。] 

检测项目部建筑面积：            
检测项目部设施配备：            
本项目检测人员要求表
	人员
	数量
	资格要求
	备注

	项目负责人
	见资格审查最低要求

	技术负责人
	见资格审查最低要求

	试验检测工程师
	
	
	

	试验检测员
	
	
	



2.1.2  服务范围
2.1.2.1  试验检测服务的工程范围：                                     。
2.1.4  服务要求
(1) 检测人应本着严格试验检测、一丝不苟的原则，以试验检测合同文件及相关图纸、资料为依据，独立、公正地开展试验检测工作，保证试验检测数据客观、公正、准确。
(2) 建立完善、有效的质量保证体系，并按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定或校准。
(3) 建立健全档案管理制度，试验检测资料及时整理和归档，保证档案齐备，原始记录和试验检测报告内容真实、完整、规范。
(4) 检测人应对试验检测数据的真实性负责。
(5) 建立不合格报告台帐，并及时向发包人和项目主管工程管理机构报告。
(6) 检测人应在签订合同后   天内向发包人提交实施性试验检测方案计划，发包人接到方案后   天内提出审查意见，检测人按照发包人批准的方案实施。
(7) 检测人应于试验检测实施后    天内提交试验检测结果，并于   天内提供完整的试验检测报告，所有试验检测报告应提供一式   份；
(8)要求设立现场检测项目部的，无正当理由项目负责人及检测人员每个月驻工地时间应不少于法定工作日，其中技术负责人每个月驻工地时间应以满足工程检测进展和检测工作需要为前提，并负责检测项目技术指导工作；
(9)检测人应做好检测过程中的安全措施，并为检测人员办理必要的保险；
(10)检测过程中发生异常情况、关键部位检测结果有异常或不合格，判定影响结构安全的，检测人应在   小时内及时告知发包人（及建设单位），并在   小时内提交书面正式报告；
(11) . .........
2.1.5  发包人对检测人的授权
发包人对检测人的授权：                                             。
2.4  试验检测人员
2.4.1  发包人对检测人为本项目配备的检测人员的其他要求               。
2.4.7  检测人应严格执行辽宁省交通运输厅关于印发《辽宁省公路工程施工现场主要人员履约监督管理办法》的通知（辽交公路规﹝2025﹞3号）中关于主要人员履约考核管理的规定。
2.7  保密
本项目、本工程、本试验检测合同有关的资料保密时间为：              。
[bookmark: _Toc15341][bookmark: _Toc179881424]3．发包人的义务
3.4  代表
发包人授权代表：                                                     。
[bookmark: _Toc11134][bookmark: _Toc179881425]4．责任和保障
4.1  检测人的违约及赔偿责任
4.1.1.6检测人的其他违约责任：
（1）自中标开始至检测阶段结束，检测人违约调换项目负责人、技术负责人、试验检测人员的；
（2）试验检测人员不能胜任本职工作，而检测人又不能按发包人要求及时更换的；
（3）接到承包人书面检测申请，未按检测方案规定时间到现场检测的；
（4）项目负责人、技术负责人的休假未经发包人书面同意，其他试验检测人员休假未经项目负责人批准而影响试验检测工作的；
（5）试验检测人员有吃拿卡要或其它不良行为的；
（6）要求设立现场检测项目部的，无正当理由项目负责人及检测人员每个月驻工地时间少于当月法定工作日的；
（7）技术负责人每个月驻工地时间不能满足工程检测进展和检测工作需要的；
（8）检测人未做好检测过程中的安全措施，未按要求为检测人员办理必要的保险的；
（9）检测人出具检测报告不满足专用合同条款2.1.4（7）规定的；
（10）检测过程中发生异常情况、关键部位检测结果有异常或不合格，判定影响结构安全的，检测人告知发包人（及建设单位）、提交书面正式报告时间不满足专用合同条款2.1.4（10）规定的；
（11）..........
因检测人违约，发包人对检测人课以违约金的计算方法：  
a. 有4.1.1.2情形，发包人有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装
和服务，费用均由检测人负担，并在中期支付中将此款扣除；人员未按承诺进场试验检测，每人次课以   元的违约金；
b. 有4.1.1.4情形，每人次课以   元的违约金；
c. 有4.1.1.5情形，每人次课以   元的违约金；
d. 有4.1.1.6（1）情形，每人次课以   元的违约金；
e. 有4.1.1.6（2）情形，每人次课以   元的违约金；
f. 有4.1.1.6（3）情形，每次课以   元的违约金；
g. 有4.1.1.6（4）情形，每人每天课以   元的违约金；
  h. 有4.1.1.6（5）情形，每次课以   元的违约金；
i. 有4.1.1.6（6）情形，每人次课以   元的违约金；
j. 有4.1.1.6（7）情形，每次课以   元的违约金；
k. 有4.1.1.6（8）情形，每次课以   元的违约金；
l. 有4.1.1.6（9）情形，每次课以   元的违约金；
m. 有4.1.1.6（10）情形，每次课以   元的违约金；
n. .........
违约金在履约担保或支付的试验检测服务费中扣除（给发包人造成经济损失的，按通用合同条款4.1.2项规定另行承担赔偿责任）。
[bookmark: _Toc179881426][bookmark: _Toc32447]5．试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除
5.4  试验检测合同的变更
5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测人履行试验检测服务，检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量或工作时间，其费用按6.2款约定进行调整，检测人完成相应服务的时间亦应予以延长。
5.4.4发包人对在试验检测合同有效期内因物价变动而导致试验检测服务费增减的补偿          （不予考虑或协商解决）。
5.4.5在签订本试验检测合同后，因国家或地方法律、法规变动而引起试验检测服务费用的增减          （不予考虑或协商解决）。
5.5  试验检测合同的暂停与解除
5.5.1.1  按6.2款进行调整。
5.5.1.2  按6.2款进行调整。
5.5.1.3  不可抗力的其他情形                                       。
[bookmark: _Toc179881427][bookmark: _Toc2383]6. 试验检测服务的费用与支付
6.2.2  附加试验检测服务的费用
附加试验检测服务的费用计算方法：
（1）涉及试验检测内容或项目增减的，已标价的报价清单中有适用于该检测内容或项目单价的，采用该内容或项目单价；已标价的报价清单中无适用于该检测内容或项目单价的，则由双方协商解决。
（2）涉及检测服务时间增加或减少的，双方协商解决。
（3）                                          。
6.2.3 试验检测服务费的调整                          。
6.3.4  支付方式
（4）报价清单100章费用的支付约定为                                   。
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7.3  奖励
发包人对检测人的额外奖励办法：                                     。
[bookmark: _Toc179881429][bookmark: _Toc15867]8．争端的解决
双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由（仲裁机构或项目所在地有管辖权的人民法院的全称）解决。
[bookmark: _Toc179881430][bookmark: _Toc4231]9．补充条款
需补充的其他条款（包括对本项目试验检测的特点针对性地提出相关的要求）。
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（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）
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附件一：合同协议书格式 
 
合 同 协 议 书

本协议书由 （发包人全称） （下称“发包人”）为一方，与（检测人全称）（下称“检测人”）为另一方于______年____月____日共同订立。
鉴于发包人已通过招投标确定检测人为_______      （项目名称）      标段试验检测标段提供试验检测服务，主要试验检测服务内容：                      。并已接受了检测人就此提交的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：
1.本协议书中的词句和用语与合同条款所规定的定义相同。
2.下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。组成合同的各个文件按以下次序，以在先者为准。
(1) 本合同协议书及附件（含廉政合同、安全生产合同及合同谈判中澄清文件和补充资料）；
(2) 中标通知书；
(3) 投标函； 
(4) 专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
(5) 通用合同条款；
(6) 试验检测技术规范和要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
(7) 试验检测实施方案；
(8) 已标价的报价清单；
(9) 资格审查资料；
(10) 构成本合同组成部分的其他文件。
3.本合同的试验检测服务费用总额为人民币（大写）          元（￥          元）。
4.试验检测服务期：          。
5.发包人在此同意按照本合同规定的期限和方式，向检测人支付根据检测合同规定应支付的费用和提供工作条件。
6.检测人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本合同的规定履行检测服务。
7.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。试验检测服务工作全部完成并通过发包人对试验检测报告的认可，同时试验检测服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。
8.本协议书正本一式两份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本八份，双方各执四份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。


发包人：（单位全称）     （盖章）       检测人：（单位全称）（盖章） 

法定代表人                             法定代表人
     或                                  或
其授权的代理人   （签名）              其授权的代理人   （签名）  
              

单位地址：                            单位地址：                      
邮    编：                            邮    编：                     
联系电话：                            联系电话：                     
开户银行：                            开户银行：                      
帐    号：                            帐    号：                      
签订日期：     年   月   日           签订日期：     年   月   日


[bookmark: _Toc8235][bookmark: _Toc179881433][bookmark: _Toc14377]
附件二：廉政合同格式 
 
廉政合同
 
根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           （项目名称）的发包人           (发包人全称，以下简称“甲方”)与该工程   检测人              (检测人全称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。 
第一条  甲乙双方的权利和义务 
(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。 
(二) 严格执行_______      （项目名称）      标段试验检测合同文件，自觉按合同办事。 
(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 
(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 
(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 
(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 
第二条  甲方的义务 
(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。 
(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 
(四) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本试验检测合同有关的试验检测业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在试验检测中使用某种产品、材料和设备。 
第三条  乙方的义务 
(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 
(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 
(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 
(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 
（五）乙方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向承包人报销任何应由乙方或乙方工作人员个人支付的费用等。 
(六) 乙方工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动。
第四条  违约责任 
(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 
(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路试验检测市场的处罚。 
第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 
第6条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。 
第七条  本合同作为_______      （项目名称）      标段试验检测合同的附件，与试验检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
    第八条  本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。


甲     方：（单位全称）（盖单位章）           乙    方： （单位全称）（盖单位章） 
法定代表人                                    法定代表人                          
    或                                           或 
其委托代理人   （职务）                       其委托代理人   （职务）   
               （姓名）                               （姓名）   
               （签字）                                （签字）  
地址：                                        地址：                    
电话：                                        电话：                    
日期：                                        日期：                    
甲方监督单位：（单位全称）（盖单位章）         乙方监督单位：（单位全称）（盖单位章）


[bookmark: _Toc179881434]附件三：安全生产责任合同格式

安全生产责任合同

为在_______      （项目名称）      标段试验检测合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人         （全称）            （以下简称“甲方”）与检测人    （全称）      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产调度会，及时传达有关部门安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90-2015）有关安全生产的规定，认真执行。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3．建立健全安全生产责任制。从项目负责人到生产人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，人人有责。项目负责人是项目安全生产的第一责任人。
4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．进场使用的高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
6．试验检测过程中采用技术、工艺、设备、材料时，必须制定相应的安全技术措施，现场必须具有相关的安全设施及警示标志。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，工程交工验收后失效。

甲       方：  （单位全称）（盖章）           乙     方：  （单位全称）（盖章）   
法 定 代 表 人                                                     法 定 代 表 人
或                                                 或
其授权的代理人：     （职务）                 其授权的代理人：     （职务）      
           
（姓名） （签字）                          （姓名）（签字）       
              
   
地  址：                                       地 址：                        
电  话：                                       电 话：                        
日  期：                                       日 期：                        


[bookmark: _Toc24896][bookmark: _Toc179881435]附件四：履约保函格式[footnoteRef:30] [30:  本格式仅供参考，可根据项目具体情况调整。] 

履约保函
 
致：     （发包人全称）         
鉴于  （检测人全称）  （下称“检测人”）与 （发包人全称）（下称“发包人”）签订了_______      （项目名称）      标段试验检测合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就检测人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 
1. 担保金额为人民币（大写）       元（￥        元）。 
2. 本保函自              （生效日期）之日起生效，至          （失效日期）之日失效。 
3. 在本担保有效期内，如你方认为检测人违反合同约定的义务给你方造成经济损失，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。 
4. 发包人和检测人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

 
                                   担保银行：  （银行全称）  （盖单位章）   
                                   法定代表人或其委托代理人：   （职务）   
                                                                （姓名）   
                                                                （签字）   
地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
 
                                           
        年     月     日


[bookmark: _Toc179881436]附件五：试验检测技术规范和要求

本项目的试验检测工作符合国家有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的规定。
本项目的试验检测工作符合交通运输部关于公路试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法、规定。
检测人在试验检测工作中使用下列标准、规范以外，需参考其他的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的书面同意。
在试验检测过程中，如果国家或有关部门颁布实施了新的技术标准或规范，则检测人应采用新的标准或规范进行试验检测，如不能采用新的标准或规范，应征得发包人的书面同意。
优先采用本行业的标准，如无本行业的相关标准或规范，允许采用国标及其他标准，采用的顺序：国标—其他标准。
检测人在试验检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：
1.法律法规、规范性文件
	1.《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）

	2.《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）

	

	

	

	


[bookmark: _Toc12764]2.试验检测技术标准与规范[footnoteRef:31] [31: 招标人可根据现行有效的标准和工程项目实际情况选用或另行补充相关标准、规范。] 

2.1 通用部分
	GB/T50082-2024
	
	《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》

	GB 50204-2015
	
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》

	GB 50205-2020
	
	《钢结构工程施工质量验收标准》

	GB 50026-2020  
	
	《工程测量标准》

	JGJ 8-2016      
	
	《建筑变形测量规范》

	GB/T 12897-2006     
	
	《国家一、二等水准测量规范》

	GB/T 12898-2009  
	
	《国家三、四等水准测量规范》

	GB 50497-2019
	
	《建筑基坑工程监测技术标准》

	GB 50202-2018
	
	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》

	GB/T 50344-2019
	
	《建筑结构检测技术标准》

	JGJ 106-2003   
	
	《建筑基桩检测技术规范》

	JGJ 79-2012 
	
	《建筑地基处理技术规范》

	JT/T 694-2007 
	
	《悬索桥主缆系统防腐涂装技术条件》

	JT/T 695-2007
	
	《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》

	GB 50496-2018
	
	《大体积混凝土施工标准》

	GB 55008-2021
	
	《混凝土结构通用规范》

	GB/T 50152-2012
	
	《混凝土结构试验方法标准》

	CECS 22
	
	《岩土锚杆（索）技术规程》

	JGJ/T 401-2017
	
	《锚杆检测与监测技术规程》

	


2.2 公路工程专用部分
	JTG B01-2003
	
	《公路工程技术标准》

	JTJ 002            
	
	《公路工程名词术语》

	JTG F80/1-2017    
	
	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 》

	JTG 2182-2020
	
	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》

	GB 50300
	
	《建筑工程施工质量验收统一标准》

	GB 50210-2018
	
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》

	GB 50203-2011
	
	《砌体结构工程施工质量验收规范》

	JTG D60-2015      
	
	《公路桥涵设计通用规范》

	JTG/T 3365-01-2020 
	
	《公路斜拉桥设计规范》

	JTG D61-2005      
	
	《公路圬工桥涵设计规范》

	GB 50923-2013
	
	《钢管混凝土拱桥技术规范》

	JTG 3363-2019
	
	《公路桥涵地基与基础设计规范》

	(JTG D64—2015）
	
	《公路钢结构桥梁设计规范》

	JTG/T 3364-02-2019
	
	《公路钢桥面铺装设计与施工技术规范》

	JTG 3362-2018      
	
	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

	JTG 3363-2019      
	
	《公路桥涵地基与基础设计规范》

	JTG 3370.1-2018      
	
	《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》

	JTG D70/2-2014
	
	《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》

	JTG/T D70-2010
	
	《公路隧道设计细则》

	JTG/T D70/2-01-2014
	
	《公路隧道照明设计细则》

	JTG/T D70/2-02-2014
	
	《公路隧道通风设计细则》

	JTG  5210-2018
	
	《公路技术状况评定标准》

	JTG/T J21-2011      
	
	《公路桥梁承载能力检测评定规程》

	JTG/T H21   
	
	《公路桥梁技术状况评定标准》

	JTG/T 3610-2019     
	
	《公路路基施工技术规范》

	JTG/T F20-2015
	
	《公路路面基层施工技术细则》

	JTG F40
	
	《公路沥青路面施工技术规范》

	JTG/T 5521-2019   
	
	《公路沥青路面再生技术规范》

	GB 50092
	
	《沥青路面施工及验收规范》

	JTJ/T F20-2015      
	
	《公路路面基层施工技术细则》

	JTG/T F30      
	
	《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

	JTG/T 3650-2020     
	
	《公路桥涵施工技术规范》

	JTG/T 3660-2020    
	
	《公路隧道施工技术规范》

	JTG/T F72    
	
	《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》

	JTG/T 3671-2021
	
	《公路交通安全设施施工技术规范》

	JTG 3450-2019     
	
	《公路路基路面现场测试规程》

	GB/T 50621
	
	《钢结构现场检测技术标准》

	JTG/T J21-01-2015
	
	《公路桥梁荷载试验规程》

	JTG/T 3520-2021
	
	《公路机电工程测试规程》

	JTG C10-2007        
	
	《公路勘测规范》

	JTG/T 3222-2020   
	
	《公路工程物探规程》

	JT/T 495
	
	《公路交通安全设施质量检验抽样方法》

	GB/T 16311-2024
	
	《道路交通标线质量要求和检测方法》




[bookmark: _Toc5864]3.发包人根据工程需要另行补充的试验检测技术要求

















第二卷


[bookmark: _Toc23094][bookmark: _Toc267901496][bookmark: _Toc461179552]











[bookmark: _Toc20879][bookmark: _Toc11048]第五章  委托人要求[footnoteRef:32] [32:  招标人可结合招标项目具体特点和实际需要，对本章内容进行补充、细化。] 








委托人要求

一、试验检测依据及规范
试验检测单位在试验检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（可能使用但不限于下述标准或规范）：
（1）《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）
（2）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG 3410-2025）
（3）《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
（4）《公路工程岩石试验规程》（JTG 3431-2024）
（5）《公路工程水质分析操作规程》（JTJ 056-84）
（6）《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG 3441—2024）
（7）《公路工程集料试验规程》（JTG 3432—2024）
（8）《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）
（9）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）
（10）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）
（11）《公路工程土工合成材料试验规程》（JTG E50-2006）
（12）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）
（13）《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/TF81-01-2004）
（14）《公路工程金属试验规程》（JTJ055-83）
（15）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）
（16）《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082-2024）
（17）《公路工程竣（交）工验收办法》
（18）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》
（19）《公路工程质量检验评定标准》（第一册土建工程）（JTG F80/l-2017）和《公路工程质量检验评定标准》（第二册机电工程）（JTG 2182-2020）
（20）《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220—2020）
（21）《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）
（22）《公路工程技术标准》（JTG BOl-2014）
（23）国家、辽宁省现行的其它公路工程试验检测标准、规范、规程及设计、施工标准、规范
（24）本项目招标文件和施工图纸
（25）委托人发布的相关管理规定和指示
……
注：上述标准、规范、规程等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行。
试验检测单位在试验检测工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得委托人的同意。
在试验检测过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。
二、工地试验室授权检测参数及检测频率
……
[bookmark: _Toc492300715]三、试验检测单位需要自备的工作条件
（1）试验检测单位自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等；
（2）试验检测单位自备的办公设备：如计算机、软件、投影、打印机、复印机、照相机等；
（3）试验检测单位自备的交通工具：如出行车辆等；
（4）试验检测单位自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等；
（5）试验检测单位自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等；
（6）试验检测单位自备的试验检测仪器、设备、工具；
（7）试验检测单位自备的试验用房、样品用房。
四、工地试验室下设科室及面积要求
……
[bookmark: _Toc482188639][bookmark: _Toc492300709]五、成果文件要求
（1）成果文件的组成：        。
（2）成果文件的深度：        。
（3）成果文件的份数要求：        。
（4）成果文件的载体要求：        。
（5）成果文件的其他要求：        。
[bookmark: _Toc492300714][bookmark: _Toc482188644]六、委托人提供的便利条件
[bookmark: _Toc482188645]（1）委托人提供的生活条件：        。
（2）委托人提供的交通条件：        。
（3）委托人提供的网络、通讯条件：        。
（4）委托人提供的协助人员：        。
[bookmark: _Toc482188646][bookmark: _Toc492300716]七、委托人的其他要求
委托人的其他要求：        。





[bookmark: _Toc12903]











[bookmark: _Toc9271][bookmark: _Toc28921]第六章  图纸和资料


[bookmark: _Toc25700]











第三卷


[bookmark: _Toc8717][bookmark: _Toc234833252]











[bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc3797]第七章  投标文件格式[footnoteRef:33] [33:  招标人可结合招标项目具体特点和实际需要，对本章内容进行补充、细化。] 
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辽宁省
          （项目名称）          （标段名称）试验检测招标
 




[bookmark: _Toc470781649]投  标  文  件

[bookmark: _Toc467436478][bookmark: _Toc467436834]（第一个信封 商务及技术文件）








投标人：                                  （盖单位电子印章）

        年        月         日

[bookmark: _Toc234833253][bookmark: _Toc17434][bookmark: _Toc17251][bookmark: _Toc21637][bookmark: _Toc29924]
目     录

一、投标函
二、授权委托书或法定代表人身份证明
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、资格审查资料
六、技术建议书
七、投标人告知承诺函
八、其他资料

[bookmark: _Toc234833255][bookmark: _Toc23394][bookmark: _Toc10221]
一、投标函
[bookmark: _Toc234833256]                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究                  （项目名称）         （标段名称）试验检测招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成试验检测工作。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3．主要人员姓名：          ，年龄：         ，职称：            ，试验检测工程师证书：            。
4. 质量要求：         ，安全目标：           ，试验检测服务期限：       。
5. 如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
[bookmark: _Toc352691658][bookmark: _Toc369531694][bookmark: _Toc1187]（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要试验检测人员及主要试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的主要试验检测人员和主要试验检测设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。[footnoteRef:34] [34:  对于已按招标文件要求提供了其他主要试验检测人员的项目，本条款应修改为“在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报拟投入的主要试验检测设备，经你方审批后作为投入本标段的主要试验检测设备且不进行更换。如我方拟投入的设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。”] 

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
8．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：              （盖单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：   （个人电子签名或个人电子印章）
地    址：                          
网    址：                         
电    话：                          
传    真：                          
邮政编码：                        

         年       月       日
[bookmark: _Toc503235838]












[bookmark: _Toc6756][bookmark: _Toc4674][bookmark: _Toc458576166][bookmark: _Toc26154][bookmark: _Toc112032692][bookmark: _Toc137074942][bookmark: _Toc438571660][bookmark: _Toc10083][bookmark: _Toc500352763]二、授权委托书或法定代表人身份证明


注：①如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则只须按要求提供《授权委托书》；
②如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则只须按要求提供《法定代表人身份证明》。

[bookmark: _Toc500352764][bookmark: _Toc495663699][bookmark: _Toc483640988]
（一）授权委托书
本人      （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）    （标段名称）试验检测投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。

法定代表人身份证原件扫描件       委托代理人身份证原件扫描件
	（国徽面）
	（国徽面）

	（人像面）
	（人像面）



投标人：           （全称） （盖单位电子印章）
法定代表人：      （个人电子签名或个人电子印章）
身份证号码：                   

委托代理人：      （个人电子签名或个人电子印章）
身份证号码：                            
       年         月        日

注：以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。


（二）法定代表人身份证明


投标人名称：                             
姓名：  （法定代表人个人电子签名或个人电子印章）  性别：      年龄：        职务：        系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

法定代表人身份证原件扫描件

	（国徽面）
	（人像面）





                      投标人：                 （全称） （盖单位电子印章）
                                         年      月       日


     
[bookmark: _Toc11964]注：以联合体形式投标的，本法定代表人身份证明应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
[bookmark: _Toc17195][bookmark: _Toc822]三、联合体协议书[footnoteRef:35] [35: a.若联合体协议书采用线下签署方式，投标人应附所有成员签字盖章后的联合体协议书原件扫描件。] 


                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）     标段试验检测投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.          （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
[bookmark: _Toc361508755][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc300835212][bookmark: _Toc384308378][bookmark: _Toc247514249][bookmark: _Toc247527830][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc369531700][bookmark: _Toc7749][bookmark: _Toc352691664]2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担     专业工程，占总工程量的   %；（成员一名称）承担    专业工程，占总工程量的     %；……。
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：             （盖单位章或盖单位电子印章）
法定代表人：                    （签字或个人电子签名或个人电子印章）
 
联合体成员名称：                （盖单位章或盖单位电子印章）
法定代表人：                    （签字或个人电子签名或个人电子印章）

……
       年      月    日
[bookmark: _Toc4758][bookmark: _Toc30990][bookmark: _Toc4966]
四、投标保证金

若采用现金，投标人应在此提供汇款凭证的原件扫描件。
若采用电子保函，投标人应在此提供电子化保函验真渠道和从投标人基本账户支出的保函财务费用支付凭证。
若采用银行保函，投标人应在此提供银行保函原件扫描件，格式如下。

投标保函

            （招标人名称，以下简称“你方”）：

鉴于              （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年    月    日参加           （项目名称）    （标段名称）试验检测的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。投标人发生以上任一情况时，收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）      元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。


                    担保人名称：                          （盖单位章）
担保人法定代表人或其委托代理人（签字）：                 
担保人地址：                                        
担保人电话：                  
担保人传真：                  
                                                      年    月    日


[bookmark: _Toc503235842][bookmark: _Toc234833278][bookmark: _Toc24855][bookmark: _Toc13387]
五、资格审查资料

[bookmark: _Toc11851][bookmark: _Toc234833279][bookmark: _Toc32661][bookmark: _Toc8507]（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数   %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称


	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
[bookmark: _Toc14661][bookmark: _Toc7827][bookmark: _Toc13807]
（二）投标人企业组织机构框图


	
以框图方式表示。










	说明






 


[bookmark: _Toc25658][bookmark: _Toc503235845][bookmark: _Toc23309][bookmark: _Toc19751]（三）近年完成的类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	服务费
	

	试验检测服务期限
	

	服务内容
	

	主要人员
	

	项目描述
	


	备注
	



注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录2要求及第三章“评标办法”详细评审要求（如有）分别填写。
[bookmark: _Toc503235846][bookmark: _Toc16821][bookmark: _Toc21714][bookmark: _Toc8392]
（四）投标人的信誉情况表

	项 目
	投标人情况说明

	



	

	



	

	



	

	



	

	



	


注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。
[bookmark: _Hlk493477915]2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

公路工程标准检测招标文件（2016年版）
[bookmark: _Toc234833281]
156

无行贿犯罪行为承诺函（格式）

致：  （招标人全称）  ：
我单位承诺：在近三年内（   年   月   日至投标文件递交截止日），  （投标人单位名称及统一社会信用代码）（投标人具备满足资格要求相应资质的下属非独立法人试验检测机构单位名称及统一社会信用代码，如有）  及法定代表人  （法定代表人姓名及身份证号码）  、拟委任的        （主要人员）（主要人员姓名及身份证号码）   均无行贿犯罪行为。
如经招标人或评标委员会核实我单位出具的该承诺存在弄虚作假，承诺不实的情形，评标委员会有权否决我单位投标资格或招标人取消我单位中标资格，并由招标人上报上级行政主管部门，作为不良记录纳入信用信息管理系统。
特此承诺！



                          投标人：               （全称）（盖单位电子印章）

日期：    年    月    日

[bookmark: _Toc14935][bookmark: _Toc13506][bookmark: _Toc3732]（五）拟委任的主要人员资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段
工程任职
	

	工作年限
	
	从事试验检测工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：                 ，担任职位：           

	备     注
	


注：1.本表应填写主要人员相关情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。


[bookmark: _Toc24286][bookmark: _Toc2046][bookmark: _Toc31742][bookmark: _Toc234833290]（六）拟委任的其他主要试验检测人员汇总表

	序号
	本标段任职
	姓名
	技术职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5的要求。


[bookmark: _Toc2323]
[bookmark: _Toc17599][bookmark: _Toc21694]（七）拟委任的其他主要试验检测人员资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段
工程任职
	

	工作年限
	
	从事试验检测工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：                 ，担任职位：           

	备     注
	


注：1.本表人员应与表（六）中所列人员相一致。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。
[bookmark: _Toc22350][bookmark: _Toc24726][bookmark: _Toc234833291]

主要人员撤离承诺函（如有）

                   （招标人名称）：
我方参加了                   （项目名称）       标段（以下简称“本项目”）投标，我方在此承诺：
鉴于我方拟投入的                 （项目负责人姓名）目前仍在              （项目名称）上任职，若我方中标，立即将       （项目负责人）从上述项目撤离，投入本项目。
如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通运输主管部门。


投标人：              （全称）（盖单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：           （个人电子签名或个人电子印章）

         年       月       日

注：1、如项目负责人目前仍在其他项目上任职，投标人应提供项目负责人能够从该项目撤离的承诺函。
2、投标人所提供的承诺函格式和内容须与招标文件提供的格式和内容一致，不得更改招标文件提供的承诺函格式和内容，否则其投标将被否决。



六、技术建议书[footnoteRef:36] [36:  技术建议书按照招标文件暗标要求进行编制。] 


1．工程概述：主要对拟投试验检测标段的工程总体概况进行简单描述。
2．试验检测工作范围：依据试验检测合同中约定的试验检测服务的要求和范围，对拟投试验检测标段的试验检测工作安排、主要试验检测人员的岗位职责进行必要的阐述。
3．试验检测仪器、设备和设施的配备：投标人根据拟投试验检测标段的现场工作需要，对其拟投入本工程的试验检测仪器、设备和设施的配备等情况做简要介绍。
4．试验检测工作程序：结合试验检测工作的阶段划分，进行试验检测工作的方法与流程的简要阐述。
5．工作大纲（或试验检测方案）。
6．试验检测措施。
7．本工程试验检测工作的重点与难点分析：根据招标文件及现场考察，对本工程试验检测工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决方法。
8．对本工程建议：为更好地完成本工程的试验检测工作，投标人可根据以往的经验，对本工程试验检测工作提出建议。
9．试验检测机构设置与人员安排：通过框图形式，明确试验检测的组织机构设置。
10.其他应说明的事项。




[bookmark: _Toc16537][bookmark: _Toc15816][bookmark: _Toc20369]七、投标人告知承诺函[footnoteRef:37] [37:  若本次招标接受联合体投标，以联合体形式参与投标的投标人，联合体各成员应分别填写信息。] 


      （招标人名称）、      （监管部门名称）：
我单位参与           （项目名称）    （标段名称）试验检测的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人或其授权委托人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。
二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。
三、我单位在本项目投标过程中从招标公告列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。
五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。
八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人电子确认。

投标人：投标人全称（加盖单位电子印章）
法定代表人或其授权委托人：       （个人电子签名或个人电子印章）
承诺日期：     年    月    日

[bookmark: _Toc31306][bookmark: _Toc11140]八、其他资料

辽宁省
          （项目名称）          （标段名称）试验检测招标

 




[bookmark: _Toc470781671]投  标  文  件
[bookmark: _Toc467436502][bookmark: _Toc467436858]（第二个信封 报价文件）








投标人：                                  （盖单位电子印章）

        年        月         日

[bookmark: _Toc461179574]

[bookmark: _Toc6478][bookmark: _Toc14499][bookmark: _Toc20302][bookmark: _Toc503235856][bookmark: _Toc17808]目  录
一、投标函
二、服务费用清单
[bookmark: _Toc503235857][bookmark: _Toc7035][bookmark: _Toc10775]
一、投标函
                         （招标人名称）：
1．我方已仔细研究                  （项目名称）         标段试验检测招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           元（¥        ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为         ），按合同约定完成试验检测工作。
其中：施工阶段服务费：              元；
缺陷责任期阶段服务费：              元。
2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                    （盖单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：    （个人电子签名或个人电子印章）
地    址：                                      
网    址：                                     
电    话：                                      
传    真：                                      
邮政编码：                                  

         年       月       日

[bookmark: _Toc503235858][bookmark: _Toc570][bookmark: _Toc28520][bookmark: _Toc234833292]
二、服务费用清单[footnoteRef:38] [38:  服务费用清单格式仅供参考，招标人可结合招标项目具体特点和实际需要自行设定。] 

[bookmark: _Toc503235859][bookmark: _Toc103548570][bookmark: _Toc101230350][bookmark: _Toc13557][bookmark: _Toc13279]（一）报价清单说明
1. 本报价表中各表项目和数量由投标人根据工程需要填写，除此之外，还应在每张报价表后附报价计算说明。如折旧费计算说明中应指出每种试验检测设施折旧寿命、折旧期、年折旧费等，使用、维修、管理费等计算说明中应指出每年各项费用情况、计算公式等。
2. 试验检测人员配备数量应根据招标文件的要求、投标人编写的技术建议书并参考投标人以往试验检测工作经验填报。
3. 投标人必须配备试验检测所需的试验检测办公设施（含通信设施）、试验检测设施、交通设施、生活设施等。试验检测办公设施（含通信设施）、试验检测设施、交通设施、生活设施等应根据招标文件的要求、投标人编写的技术建议书并参考投标人以往试验检测工作经验配置。
4. 试验检测人员的驻地设施及配备的设备，如交通、通信工具及燃料消耗、维护等均由投标人按规定列入投标报价中。
5. 投标人在填报试验检测服务费用时应综合考虑下列因素：
（1）试验检测单位所提供的各级试验检测人员、车辆及其他设备设施均应满足招标人在招标文件中提出的最低限度要求【详见招标文件第二章“附录4  资格审查条件（主要人员最低要求）”、招标文件第四章“附件三 其他主要试验检测人员最低要求”、招标文件第四章“附件四  主要设备设施最低要求”】。
（2）除合同条款第8条约定的变更情形和合同条款第9.1.1项约定的其他情形外，本试验检测合同的试验检测服务费用在合同实施期间一律不予调整。
6. 投标人因完成本项目试验检测服务需计取的企业管理费及需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包含在所报的单价或总额价内，委托人不单独支付。
7. 投标人应认真填写报价清单中所列的试验检测服务费用各细目的单价和总额价。投标人没有填入单价或总额价的工程细目委托人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在报价清单其他细目的单价或总额价中。
8. 在表2“试验检测人员服务费报价表”和表4“试验检测工程师交通设施费报价表”后应附相应项目的单价分析表。
9. 投标人在表2中填报的各类试验检测人员的人月单价应包括试验检测人员的工资、加班费、生活伙食费、奖金及各种补贴等一切费用在内。若试验检测人员因履行正常试验检测服务而加班，委托人将不考虑另行支付试验检测人员的加班费用。投标报价中应考虑加班费。
10. 对于同一设施或物品，投标人不能重复填报试验检测服务费用，一经发现，委托人将有权从投标价中扣除多报的费用，投标人对此应予确认，否则，委托人有权取消其中标资格。

[bookmark: _Toc196475002][bookmark: _Toc139451045][bookmark: _Toc139453256]
[bookmark: _Toc222740184][bookmark: _Toc503518067]
[bookmark: _Toc24304][bookmark: _Toc6467]（二）试验检测服务费报价表
[bookmark: _Toc139451046][bookmark: _Toc139453257]
表1  试验检测服务费用报价汇总表
表2  试验检测人员服务费报价表
表3  试验检测工程师办公设施费报价表
表4  试验检测工程师交通设施费报价表
表5  试验检测试验设施费报价表
表6  试验检测工程师生活设施费报价表
表7  试验检测服务费用支付估算表
附件1 试验检测人员工作计划安排表
附件2 试验检测设施进出场时间表

[bookmark: _Toc510015823][bookmark: _Toc470781677][bookmark: _Toc503518068][bookmark: _Toc12682][bookmark: _Toc6957][bookmark: _Toc11562][bookmark: _Toc947][bookmark: _Toc20814]表1  试验检测服务费用报价汇总表
单位: 人民币元
	序号
	项  目
	施工期
	缺陷责任期
	小计金额

	1
	试验检测人员服务费
	
	
	

	2
	试验检测办公设施费
	
	
	

	3
	试验检测交通设施费
(含燃料消耗等费用)
	
	
	

	4
	试验检测试验设施费
	
	
	

	5
	试验检测生活设施费
	
	
	

	6
	各项费用合计（6=1+2+3+4+5）
	

	7
	利润（按6的百分比报价）
	

	8
	暂列金额[8=（6+7）×   %]
	

	9
	投标报价总计（9=6+7+8）
	




[bookmark: _Toc470781678][bookmark: _Toc15478][bookmark: _Toc510015824][bookmark: _Toc11238][bookmark: _Toc30171][bookmark: _Toc503518069][bookmark: _Toc21063][bookmark: _Toc20459]
表2  试验检测人员服务费报价表
	序号
	人员
	施工期
	缺陷责任期

	
	
	数量
	单价 
[元/(人月)]
	金额(元)
	数量
	单价
[元/(人月)]
	金额(元)

	1
	试验室主任
	
	
	
	
	
	

	2
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	

	3
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	

	4
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	

	5
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	

	6
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	

	7
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	

	8
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	

	9
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	

	10
	……
	
	
	
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	
	
	

	12
	……
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc31563][bookmark: _Toc32648][bookmark: _Toc510015825][bookmark: _Toc32185][bookmark: _Toc8337][bookmark: _Toc470781679][bookmark: _Toc503518070][bookmark: _Toc10618]
表3  试验检测工程师办公设施费报价表
	序号
	施工期
	缺陷责任期

	
	名称及型号
	数量
	购置合价(元)
	折旧费(元)
	使用费(元)
	小  计
折旧及使用费(元)
	名称及型号
	数量
	购置合价(元)
	折旧费(元)
	使用费(元)
	小  计
折旧及使用费(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计(元)
	
	
	
	合  计(元)
	
	
	







[bookmark: _Toc470781680][bookmark: _Toc510015826][bookmark: _Toc32718][bookmark: _Toc4068][bookmark: _Toc30047][bookmark: _Toc20608][bookmark: _Toc503518071][bookmark: _Toc30126]表4  试验检测工程师交通设施费报价表
	序号
	施工期
	缺陷责任期

	
	名称及型号
	数量(辆)
	单价(元)
	合价(元)
	折旧费(元)
	使用费(元)
	小计
折旧及使用费(元)
	名称及型号
	数量(辆)
	单价(元)
	合价(元)
	折旧费(元)
	使用费(元)
	小计
折旧及使用费(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计 (元)
	
	
	
	合  计 (元)
	
	
	








[bookmark: _Toc503518072][bookmark: _Toc510015827][bookmark: _Toc6779][bookmark: _Toc470781681][bookmark: _Toc10458][bookmark: _Toc8052][bookmark: _Toc10385][bookmark: _Toc32252]表5  试验检测试验设施费报价表
	序号
	施工期
	缺陷责任期

	
	设备名称
	型号
	数量
	购置合价(元)
	折旧费(元)
	使用费(元)
	小计
折旧及使用费(元)
	设备名称
	型号
	数量
	购置合价(元)
	折旧费(元)
	使用费(元)
	小计
折旧及使用费(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计 (元)
	
	
	
	合  计 (元)
	
	
	






[bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc1935][bookmark: _Toc510015828][bookmark: _Toc23910][bookmark: _Toc8031][bookmark: _Toc10456][bookmark: _Toc503518073][bookmark: _Toc470781682]
表6  试验检测工程师生活设施费报价表
	序号
	施工期
	缺陷责任期

	
	名称及型号
	数量
	购置合价(元)
	折旧费(元)
	使用费(元)
	小  计
折旧及使用费(元)
	名称及型号
	数量
	购置合价(元)
	折旧费(元)
	使用费(元)
	小  计
折旧及使用费(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计(元)
	
	
	
	合  计(元)
	
	
	





[bookmark: _Toc6960][bookmark: _Toc503518074][bookmark: _Toc7247][bookmark: _Toc22528][bookmark: _Toc470781683][bookmark: _Toc510015829][bookmark: _Toc20827][bookmark: _Toc3680]表7 服务费用支付估算表 
	时间
项目
	   年   季度
	   年   季度
	缺陷责任期
	合计

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	
	

	试验检测人员服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验检测办公设施费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验检测交通设施费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验检测试验设施费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验检测生活设施费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





注：
1. 本表应按附件1和附件2试验检测人员和试验检测设施进场时间及数量安排计算相应的费用。
2. 本表各项合计费用应与服务费用报价汇总表相一致。
3. 本表将作为试验检测合同履行过程中委托人支付试验检测费用的参考依据。
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附件1   试验检测人员工作计划安排表
标段：        
	序号
	人员
	驻场
时间
（月）
	试验检测人员投入安排（共   个月）
	合计
	备注

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	…
	
	

	1
	试验室主任
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	**专业试验检测工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	每月应在工地的
试验检测人员合计（人数）
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注:按照拟投入本工程现场试验检测人员的计划在岗安排据实填报。在岗时间为:进场时间为当月第一日；在岗表示为“—”。

[bookmark: _Toc7426][bookmark: _Toc470781685][bookmark: _Toc503518076][bookmark: _Toc510015831][bookmark: _Toc16590][bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc2520][bookmark: _Toc3710]附件2   试验检测设施进出场时间表

	时段
	试验检测设施

	
	交通设施
	办公设施
	生活设施
	试验、检测仪器
	其他

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	  年  月至  月
	
	
	
	
	

	缺陷责任期
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