辽宁省公路桥梁通行安全智能监管执法系统

附件

项目建设应用重点任务清单

| 序号 | 工作任务 | 主要落实措施 | 责任分工 |  | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
| 1 | 全省150个公路桥梁通行安全非现场执法站点建设 （2024年建成100个站点） | 1.全省公路桥梁通行安全非现场执法站点涉路施工许可审批工作。 | 各市交通运输局 | 项目承建单位 | 法定审批时限内 |
|  |  | 2.全省公路桥梁通行安全非现场执法站点施工现场封闭占道交通安全审批工作。 | 各市公安交管部门 | 项目承建单位 | 法定审批时限内 |
|  |  | 3.100个公路桥梁通行安全非现场执法站点施工建设以及验收工作。 | 省交通运输事务服务中心 | 省公安厅交管局、各市交通运输局、各市公安交管部门、项目承建单位 | 11月底前 |
|  |  | 4.各市网络边界设备在公安交管部门安装调试工作。 | 省交通运输事务服务中心 | 各市交通运输局、各市公安局、项目承建单位 | 11月底前 |
|  |  | 5.公路桥梁通行安全非现场执法站点所采集数据接入市级公安交管部门执法平台。 | 省交通运输事务服务中心 | 各市交通运输局、各市公安局、项目承建单位 | 12月底前 |
| 2 | 全省公路桥梁非现场执法平台建设应用 | 1.辽宁省交通运输公路桥梁通行安全智能监管执法系统省级指挥中心建设完成，各市级平台建设完成，实现省市交通部门平台联网，实现交通与交警数据对接。 | 省交通运输事务服务中心 | 各市公安局、各市交通运输局、项目承建单位 | 6月底前 |
|  |  | 2.驾驶员移动端APP和企业端开发并全面推广应用。 | 省交通运输事务服务中心 | 各市交通运输局、项目承建单位 | 6月底前 |
| 3 | 全省重型货车新型智能视频监控报警装置安装使用 | 实施重型货车新型智能视频监控报警装置免费安装工作。 | 省交通运输事务服务中心 | 各市交通运输局、项目承建单位 | 12月底前 |
| 4 | 项目相关宣传引导与业务培训 | 1.各市交通运输部门要全力组织开展本地区行业政策宣传和社会舆论引导工作。 | 省交通运输事务服务中心 | 各市交通运输局 | 全过程 |
|  |  | 2.系统投入使用前，各市公安交管部门要针对超载车辆违反禁令标志通过桥梁行为，予以驾驶证扣1分、驾驶员罚款200元的处罚，提高群众知晓率。 | 省公安厅交管局 | 各市公安交管部门 各市交通运输部门 | 12月底前 |
|  |  | 3.督促承建单位对项目开展行业宣传工作。 | 省交通运输事务服务中心 | 各市交通运输局、项目承建单位 | 全过程 |
|  |  | 4.督促承建单位围绕项目开展对企业和驾驶员的培训工作。 | 省交通运输事务服务中心 | 各市交通运输局、项目承建单位 |  |
| 5 | 制度设计和加强组织保障 | 1.修订完善《辽宁省公路桥梁通行安全非现场执法工作细则》。 | 省交通运输厅执法监督处、省公安厅交管局 | 省交通运输事务服务中心 | 8月底前 |
|  |  | 2.按照《辽宁省交通运输厅 辽宁省公安厅关于成立全省公路桥梁通行安全智能监管执法系统建设应用工作推进组的通知》（辽交服务发〔2022〕55号）有关要求，组建市级公路桥梁通行安全智能监管执法系统建设应用工作推进组，健全完善相关工作机制，制定辖区工作方案，严格组织落实本地区系统建设应用各项任务。 | 各市交通运输局 | 各市公安局 | 6月底前 |