辽宁省交通运输厅

## 辽宁省总工会

文件

辽交服务规〔2024〕5号

辽宁省交通运输厅 辽宁省总工会关于印发《关于加快推进“司机之家”建设 切实

推动道路货运行业高质量发展

的实施意见》的通知

各市交通运输局、总工会：

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于持续改善货车司机从业环境等重要精神，根据交通运输部、中华全国总工会关于开展“司机之家”建设系列部署要求，进一步加快推进“司机之家”民生项目建设，为货车司机提供安全、经济、舒适的休息环境，切实加强货车司机权益保障，推动全省道路货运行业转型升级、高质量发展，制定本意见，请认真贯彻执行。

辽宁省交通运输厅             辽宁省总工会

2024年1月8日

（此件公开发布）

关于加快推进“司机之家”建设 切实推动

道路货运行业高质量发展的实施意见

长期以来，货车司机在外风餐露宿、日夜兼程，“喝口热水、吃口热饭、洗个热水澡、睡个安稳觉”成为最基本需求。为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于持续改善货车司机从业环境等重要精神，根据交通运输部、中华全国总工会关于开展“司机之家”建设系列部署要求，进一步加快推进“司机之家”民生项目建设，为货车司机提供安全、经济、舒适的休息环境，切实加强货车司机权益保障，推动全省道路货运行业转型升级、高质量发展，制定本意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，牢固树立新发展理念，始终践行以人民为中心发展思想，紧紧围绕货车司机群体的出行、生产及生活服务需求，坚持布局合理、功能实用、运营规范的原则，结合现有服务设施，合理开展“司机之家”建设，不断创新运营模式，强化党建和工会建设，持续提升服务水平，切实改善货车司机停车休息条件，保障货车司机的合法权益，营造良好的从业运营环境。

按照交通运输部统一部署，我省逐步构建“司机之家”服务网络，到2025年力争达到75个，到2027年力争达到90个，到2030年具备建设条件的县域实现“司机之家”服务网络全覆盖。

二、主要任务

1.加快构建服务网络。“司机之家”建设已经进入全面推广、扩面成网、提升质量的阶段，各市交通运输主管部门会同工会要坚持需求导向、市场为主、因地制宜，深入分析广大货车司机工作休息的需求特点，在普通国省干线公路服务区（站）、物流通道货物集散地、物流园区以及加油站等地进行布局，结合当地交通运输发展规划，合理确定“司机之家”的建设规模和数量，既要考虑建设需求较大的区域，又要兼顾市域内各县（区）全覆盖的实际要求，全省总体要实现扩面成网，统筹构建“司机之家”服务网络。

2.持续提升服务品质。各市交通运输主管部门、工会组织要指导“司机之家”建设运营单位按照《“司机之家”建设运营服务规范》要求，结合货车司机消费水平和特点，因地制宜开展“司机之家”建设运营，在显著位置公告服务承诺，在运政一网通办“司机之家”小程序上更新完善相关信息，提高社会知晓度，提供让货车司机愿意用、用得起的餐饮、停车、休息、洗浴、洗衣等服务。不断强化“司机之家”工会服务阵地作用，依托“司机之家”积极探索货车司机入会维权服务的新模式、新做法，切实维护货车司机合法权益。

3.强化服务监测分析。各市交通运输主管部门、工会组织要加强对已投入运营“司机之家”服务质量的跟踪监测，充分利用线上“司机之家”小程序评价投诉数据，督促指导“司机之家”运营单位改进提升服务，对已关门歇业的“司机之家”要及时进行清理，取消“司机之家”称号；对功能不实用、定位不准确、服务口碑差、投诉举报多的“司机之家”要督促限期整改。

4.持续提升建设水平。“司机之家”建设运营单位在满足“司机之家”基本功能要求基础上，可结合当地历史文化、民俗风貌等特色，加强环境和特色服务建设，促进“司机之家”建设服务与当地经济社会发展的深度融合，宣传弘扬正能量，拓展爱心服务功能，保障公益性服务的可持续性运作，为司机提供便利和温暖。

5.优化创新发展模式。鼓励支持“司机之家”与银行金融机构、油品销售企业、“互联网+”货运平台企业、ETC发行及法律维权等单位采取合资合作、发展联盟等模式加强合作，将金融贷款、优惠加油、信息服务、ETC办理及法律维权等功能延伸至“司机之家”，创新可持续发展模式，实现优势互补、网络共建、利益共享，为货车司机提供优惠便利服务，增强广大货车司机与“司机之家”的粘性。

6.打造党建服务阵地。各市交通运输主管部门要会同工会在当地党委领导和组织部门指导下，依托“司机之家”推动两新组织和货车司机新就业群体党建工作，指导优化设置党建活动室，配备党建学习书籍、报纸、期刊及宣传册等材料，强化党建活动功能建设，推动符合条件的“司机之家”适时、灵活、依规组建流动党员党支部，有效扩大党的组织和工作覆盖，加强党员的党建学习。支持通过设立党员先锋岗、党员突击队等方式，引导党员立足岗位，为经济社会发展做贡献，着力打造服务货车司机的“红色服务阵地”。

三、保障措施

1.切实提高政治站位。各市交通运输主管部门、工会组织要切实提高政治站位，把思想和行动统一到党中央国务院和省委省政府关爱货车司机、保障货车司机权益决策部署上来，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，将“司机之家”建设工作列为民生实事，加大推进力度，强化组织领导，明确责任分工，抓紧推动落实、持续提升服务，切实维护好货车司机群体利益，真正把“司机之家”民生实事办实办好。

2.建立完善保障机制。省交通运输厅将会同省总工会对建设运营的“司机之家”项目，依据其具备的服务功能等情况，采取“以奖代补”的方式给予适当资金支持（见附件1）。各市交通运输主管部门要会同工会参照省级做法，研究制定本地相关支持政策，对符合要求的“司机之家”建设运营企业给予政策支持，引导社会资金持续投入参与建设。各地交通运输主管部门要为“司机之家”企业在普通公路沿线申请设置指引标志牌做好有关服务工作。

3.严格项目奖补政策。各市交通运输主管部门会同工会积极储备本地区“司机之家”项目，建立“司机之家”项目库，加强指导调度，严格按照奖补条件开展项目验收，建立项目档案，并将《全省“司机之家”建设项目验收意见表》（见附件2）于每年6月底前上报省交通运输主管部门，省交通运输主管部门会同省工会组织将视各市项目验收情况进行抽查，并按相关要求拨付奖补资金。

4.着力营造良好氛围。各市交通运输主管部门、工会组织要积极开展宣传报道，利用互联网、微信、自媒体、服务APP及宣传手册等渠道，加大对“司机之家”服务功能、品牌建设等宣传力度，营造全社会关爱货运司机的良好氛围，让“司机之家”真正走进司机群体，使广大货车司机真正感受到全社会的认同尊重和关心关爱，努力把“司机之家”打造成为惠民利民、传递关爱的“爱心驿站”，打造成为建设人民满意交通的“服务窗口”。

附件：1.全省“司机之家”建设项目以奖代补标准

2.______“司机之家”建设项目验收意见表

附件1

全省“司机之家”建设项目以奖代补标准

“司机之家”基本服务功能、辅助服务功能、党建服务功能、奖补标准及拨付形式等具体要求如下：

一、基本服务功能

“司机之家”建设应当具备餐饮休息、停车安保、宣传教育、配套服务等功能，同时应符合消防、卫生等国家相关法律法规的要求，具体要求如下：

1.标志标识。按照交通运输部和中华全国总工会“司机之家”标志标识技术要求，在项目建设场所入口或醒目位置设立“司机之家”标志标识，张贴或悬挂“司机之家”服务功能布局图，并标明具体服务功能。同时张贴工会标识以及加入工会组织的二维码。

2.餐饮服务。餐厅应取得相应资质，相关人员应取得健康证；餐厅保持整洁通风，照明良好，空气清新，温度适中，设施设备完好；在餐厅的显著位置设置“禁止酒后驾驶”的警示标识；设置具有24小时开水免费供应服务。

3.休息服务。设置独立休息场所，休息场所内设置供人员坐或躺靠的设施设备；休息场所保持安静整洁、通风良好、温度适中，设施设备应齐全完好。

4.停车服务。停车场内路面进行硬化处理；停车场内设置照明设施设备，设施设备应完好；停车场利用绿化带进行分隔或进行物理隔离；停车场内用标牌标识标明区域，用标线指明行驶路线，车位以标线划分并编号。

5.安全保卫服务。配置安保人员，对停车场等重点区域进行24小时值守和巡检制度；在停车场、服务场所等区域应设置视频监控。视频监控保持功能良好，停车场视频监控应无盲区；监控系统所采集的图像监视或回放显示应清晰、稳定；具有信号丢失报警功能，监控室能对前端视频信号进行检测；监控系统视频存储时间不少于30天。

6.宣传教育服务。配备党建文化、安全教育、工会建设、法律法规等相关资料；宣传内容应文明，规范，符合国家法律法规要求。建立工会组织，开展工会活动。引导货车司机加入工会，享受当地会员普惠政策。

7.管理服务。设置监督公示栏，公开服务承诺、服务内容、经营性服务项目及收费标准、监督电话等信息；制定相应管理制度，配备管理和服务人员，针对恶劣天气条件及突发事件，制定相应的应急措施。

8.配套服务。设置洗漱、淋浴等设施设备，设施设备应齐全、完好，水温适宜；淋浴间通风、温度适中、照明良好、地面防滑；设置洗衣机等洗衣服务设备，设备完好；卫生间男用和女用标识应清晰、醒目；卫生间干净整洁、通风良好、地面防滑，设施设备应完好。

二、辅助服务功能

1.住宿服务。住宿服务有相应的经营资质或符合公安部门认定要求。房间保持整洁通风，设施配置齐全、完好，至少具有5个房间，10个以上床位。

2.购物便利服务。本着就近要求，自有或通过合作等方式具备便利店功能，并取得相应的经营资质。或企业具备提供食品、消费品等服务功能。店内环境应整洁、卫生、明亮；商品在保质期内、明码标价。

3.加油（气、电）站服务。本着就近要求，自有或通过合作具备加油（气、电）站服务功能，加油（气、电）站应取得相应的经营资质；鼓励提供24小时加油（气）服务。

4.汽车维修服务。本着就近要求，自有或通过合作具有汽车维修服务功能，并取得机动车维修经营备案；汽车维修场所满足轮胎维修、应急故障检修等简易维修服务。

5.党建服务。具备党建活动室，配备桌椅、书架等设施。具有党建文化墙及宣传展板，配备党建学习方面的书籍、报纸、期刊及宣传册等材料。

6.其他配套服务。配备视频播放设备、视频宣传资料；具有洗衣烘干服务；公共卫生间采用自动冲水设施，满足节水要求；具备与驾驶员从业、生活相关的道路运政“一网通办”、公安交管、保险等业务查询、办理的便民事务服务功能。

四、奖补标准

1.交通运输部门奖补标准。省交通运输厅对新建“司机之家”项目给予奖补，具体标准按照《辽宁省道路运输站场建设改造项目计划及资金管理办法》执行。

2.工会部门奖补标准。省总工会对依法成立工会组织，办理《工会法人资格证书》，具有独立工会账户，能够正常开展工作的“司机之家”企业，给予2万元的工会经费支持。

五、拨付形式

1.交通运输部门拨付形式。省交通运输厅对新建“司机之家”项目奖补资金按照三年分期拨付，其中第一年、第二年、第三年分别拨付奖补金额的30%、30%、40%；

各市在对新建项目申请第二年、第三年奖补资金时，由市级交通运输主管部门会同工会进行再次查验，确保项目功能符合要求，推动持续运营。

2.工会部门拨付形式。省总工会2万元奖补资金第一年一次性拨付。

附件2

“司机之家”建设项目验收意见表

| 基本服务功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收 项目 | 验收条件 | 验收结论 |
| 1 | 标志 标识 | 按照交通运输部和中华全国总工会“司机之家”标志标识技术要求，在建设场所入口等明显位置及服务功能区域设置“司机之家”标志标识，注明服务事项及功能区分布。 |  |
| 2 |  | 停车场内用标牌标明区域，用标线指明行驶路线，车位以标线划分并编号，引导类标志标线应保持连续性。 |  |
| 3 |  | 张贴工会标识及加入工会组织的二维码。 |  |
| 4 | 餐饮 服务 | 餐饮服务取得相应的资质。 |  |
| 5 |  | 餐厅保持整洁通风，照明良好，空气清新，温度适中，设施设备完好。 |  |
| 6 |  | 设置具有24小时开水免费供应服务，配备微波炉等加热设备。 |  |
| 7 |  | 在餐厅的显著位置设置“禁止酒后驾驶”的警示标识。 |  |
| 8 | 休息 服务 | 设置独立休息场所，设置供人员坐或躺靠的设施设备，数量不低于5个。 |  |
| 9 |  | 休息场所保持安静整洁、通风良好、温度适中，设施设备应完好。 |  |
| 10 | 停车 服务 | 停车场内路面进行硬化处理，货车专用停车位不少于10个。 |  |
| 11 |  | 停车场内设置照明设施设备，设施设备应完好。 |  |
| 12 |  | 停车场利用绿化带进行分隔或进行物理隔离。 |  |
| 13 | 安保 服务 | 停车场等重点区域建立安保巡检制度。 |  |
| 14 |  | 配置安保人员，对停车场等重点区域进行24小时值守和巡检。 |  |
| 15 |  | 在停车场、服务场所等区域应设置视频监控，停车场视频监控应无盲区。 |  |
| 16 |  | 监控系统所采集的图像监视或回放显示应清晰、稳定，分辨率不低于352×288ppi。 |  |
| 17 |  | 具有信号丢失报警功能，监控室能对前端视频信号进行检测。 |  |
| 18 |  | 监控系统视频存储时间不少于30天。 |  |
| 19 | 宣教 服务 | 配备党建文化、工会学习、安全教育、法律法规等相关资料。 |  |
| 20 |  | 利用报刊、互联网、移动新媒体等渠道，进行广泛宣传。 |  |
| 21 |  | 宣传内容应文明，规范，符合国家法律法规要求。 |  |
| 22 |  | 建立工会组织，具有《工会法人资格证书》，具有独立的工会账户。 |  |
| 23 |  | 加强宣传，引导货车司机加入工会组织，积极开展工会活动，并有记录材料。 |  |
| 24 | 管理 服务 | 在显著位置设置监督公示栏，公开服务承诺、服务内容、经营性服务项目及收费标准、监督电话等信息。 |  |
| 25 |  | 制定相应管理制度，配备管理和服务人员，针对恶劣天气条件及突发事件，制定相应的应急措施。 |  |
| 26 | 配套 服务 | 设置洗漱、淋浴、储物柜等设施设备，淋浴位数量至少2个，淋浴间设施齐全、完好，水温适宜、地面防滑。 |  |
| 27 |  | 设置洗衣机等设施设备及场地，设备完好。 |  |
| 28 |  | 卫生间男用和女用标识应清晰、醒目，卫生间干净整洁、通风良好、地面防滑，设施完好。 |  |
| 29 |  | 配备手机充电、WIFI、应急药箱等服务。 |  |
| 辅助服务功能 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收条件 | 验收结论 |

| 1 | 住宿 服务 | 住宿服务有相应的经营资质或符合公安部门认定要求。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 住宿场所至少具有5个房间，10个及以上床位。 |  |
| 3 |  | 房间保持整洁通风，设施配置齐全、完好。 |  |
| 4 | 购物便利服务 | 本着就近原则，自有或通过合作方式具备便利店功能，并取得相应经营资质。 |  |
| 5 |  | 商品在保质期内、明码标价。 |  |
| 6 |  | 店内环境应整洁、卫生、明亮，提供24小时服务。 |  |
| 7 | 加油（气、电）站服务 | 本着就近要求，自有或通过合作具备加油（气、电）站服务功能，加油（气、电）站应取得相应经营资质。 |  |
| 8 |  | 鼓励提供24小时加油（气）服务。 |  |
| 9 | 汽车维修服务 | 本着就近原则，自有或通过合作具有汽车维修服务功能，并取得机动车维修经营备案。 |  |
| 10 |  | 汽车维修场所满足轮胎维修、洗车服务及应急故障检修等简易维修服务。 |  |
| 11 | 党建 服务 | 具有党建活动室，配备桌椅、书架等设施。 |  |
| 12 |  | 配备党建学习方面的书籍、报纸、期刊及宣传册等材料。 |  |
| 13 |  | 配备党建文化墙及宣传展板。 |  |
| 14 |  | 有关学习、活动要有文字、图像或视频等记录材料。 |  |
| 15 | 其他配套服务 | 配备视频播放设备，以及工会、交通安全等学习教育宣传资料。 |  |
| 16 |  | 具有洗衣烘干服务。 |  |
| 17 |  | 具备与驾驶员从业、生活相关的道路运政“一网通办”、公安交管、保险等业务查询、办理的便民事务服务功能。 |  |
| 市级产业工会（市总工会产联办）验收意见 |  | （满足/不满足）基本服务功能验收项目要求，符合工会经费补助 万元标准。 公章： 年 月 日 |  |
| 市交通运输主管 部门验收意见 |  | （满足/不满足）基本服务功能验收项目要求， （满足/不满足）辅助服务功能验收项目要求。根据《辽宁省道路运输站场建设改造项目计划及资金管理办法》奖补标准要求，本“司机之家”项目第 （1/2/3）年申请奖补金额的 （30%/40%）。 公章： 年 月 日 |  |

注：验收结论中具备条件划“√”，不具备条件划“×”。

辽宁省交通运输厅办公室                  2024年1月8日印发